#### Załącznik nr 7 do siwz

#### Wzór umowy

#### UMOWA

#### o wykonanie robót budowlanych

W dniu ..........…… r. w Śremie pomiędzy:

Powiatem Śremskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie

63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 56,

(NIP: 785-16-33-200; REGON 411144011)

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………..

2. …………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………..…

NIP: ……………………….., REGON ……………………………..

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………..

2. …………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie przy ul. Gostyńskiej – II etap”,  zgodnie z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej siwz), przedmiarze robót 
i  projektach technicznych, zwanych dalej przedmiotem umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych i prac niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu u mowy i przekazania budynku zgodnie z zakresem robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i polskimi normami oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.

Podwykonawca/y

- Strony ustalają, że roboty objęte przedmiotem umowy, Wykonawca w całości będzie wykonywał osobiście, za wyjątkiem robót wyszczególnionych w §2 ust. 2.

- Strony ustalają, że roboty w zakresie ……………………………………………., Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Kopie zawartych z podwykonawcami umów należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od ich zawarcia.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, 
z zastrzeżeniem, że stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 3.

Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot umowy w terminie 
do dnia ……….......2012r.

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Przekazanie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowę, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy;

  - Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w dniu podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

  - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania przez podpisanie protokołu odbioru robót najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru;

  - W przypadku niewykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia lub wadliwe jego wykonanie – uzgodnienie nowego terminu odbioru robót;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie placu budowy od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie placu budowy oraz dbałość o stan techniczny,

- Zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując skutki finansowe z tego tytułu;

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi;

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców;

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm./ Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), a także wymaganiom projektu technicznego;

- Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody oraz kosztów związanych 
z odprowadzeniem ścieków powstałych podczas wykonywania robót;

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów (na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru) potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze (m. in.: atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań);

- Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć je w dniu odbioru robót;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem   niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego i pracownikom innych jednostek sprawujących funkcje kontrolne;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym – w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:

1) ........................................ - Kierownik Budowy

2) ........................................

3) ........................................

- Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:

1) ....................................... - Inspektor Nadzoru

2) .......................................

3) .......................................

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej  umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie  wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w siwz.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4    winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ustalone jest na kwotę:

wynagrodzenie netto:  …………………….. zł

słownie: ......................................................................................................

podatek VAT ...%  tj.  ................................ zł

słownie: .................................................................................

wynagrodzenie brutto: ………………………… zł

słownie:  ....................................................................................................

i nie może być wyższe.

- Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i niezbędne do kompletnego wykonania całego zadania i przekazania budynku zgodnie z zakresem robót.

5. 	Nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie.

- Rozliczenie między stronami za wykonane roboty dokonane będzie na podstawie dwóch faktur końcowych, po zakończeniu całości robót.

Zakres prac, które będą obejmowały poszczególne faktury jest następujący:

- faktura nr 1: wartość prac wskazanych w punktach: 1, 2b, 3b oraz 6 tabeli Arkusza zbiorczego kosztów stanowiącego załącznik nr 1a do siwz,

- faktura nr 2: wartość prac wskazanych w punktach: 2a, 3a, 4, 5 oraz 7 tabeli Arkusza zbiorczego kosztów stanowiącego załącznik nr 1a do siwz,

- Faktury za wykonane roboty budowlane Wykonawca wystawi na Powiatowy Urząd Pracy 
w Śremie, ul. Mickiewicza 56, 63-100 Śrem, NIP 7851633200, REGON 411144011 i przedłoży w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z kopiami faktur podwykonawców.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy 
nr ……………….. , w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur.

- Płatność za zrealizowany zakres robót nastąpi po łącznym spełnieniu przez Wykonawcę wymienionych niżej obowiązków:

- dokonanie odbioru robót zgodnie z niniejszą Umową,

- wystawienie przez Wykonawcę faktur zgodnie z niniejszą Umową,

- jeżeli w wykonaniu części robót brali udział podwykonawcy, to Wykonawca doręczy Zamawiającemu faktury każdego z podwykonawców wraz z oświadczeniem, iż kwota wynikająca z przedstawionej faktury wyczerpuje wszelkie roszczenia podwykonawcy z tytułu robót opisanych na fakturze, oraz oświadczeniem, że podwykonawca akceptuje zapłatę należności za wykonane dla Wykonawcy roboty zlecone przez Zamawiającego.

- Faktury niepełne, nieprawidłowe pod względem treści lub na kwotę przekraczającą wartości określone w umowie, Zamawiający zwróci Wykonawcy bez ich weryfikacji.

- W przypadku zwrotu faktur Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych, termin płatności

rozpoczyna się gdy nowe, prawidłowe faktury zostaną przedłożone Zamawiającemu.

- Zamawiający nie przewiduje wypłat zaliczek.

§ 6.

Odbiory

1.  Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbioru robót: odbiór

końcowy – po zakończeniu robót przewidzianych do wykonania w inwestycji pn. „Adaptacja

budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie – II etap”.

2.   Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie przewidzianych robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika  budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę robót. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, w tym Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu  następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną potwierdzoną przez Kierownika budowy,

3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,  instrukcje użytkowania, karty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4)  Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5) Stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia,

6)  Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad 
i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym,  Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, tj. …………………... zł  (słownie złotych..........................................) w formie ............................................................  .

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

3. 	Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający (z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 15 dni od przekazania placu budowy lub przerwał roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 15 dni,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- rozwiązano firmę Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,

- wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego.

2.  	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. 	W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące     obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4.	Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym  celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może według swojego uznania:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- usunąć stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonej wady w terminie 14 dni licząc od dnia jej ujawnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ………... miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę, urządzenia). Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru robót.

- Na zamontowane w budynku urządzenia obowiązują gwarancje udzielone przez producenta 
w chwili ich wydania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne w dniu odbioru robót.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się 
w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych w tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 11. Zmiana umowy

- Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewidział 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:

- W zakresie terminu wykonania zamówienia:

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych umożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,

- konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

- wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

- termin może ulec przedłużeniu gdyby w trakcie wykonywania robót okazało się, że istnieją niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i należy zmienić sposób wykonania zamówienia.

- W zakresie terminów płatności i innym:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony.

- Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy/ zamawiającego oraz zmiana podwykonawców nie skutkują koniecznością zmiany umowy.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów 
z powodów wymienionych w ust. 5, to zachowują one prawo do wnioskowania 
o przesunięcie terminów wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

§ 12.

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych umową:

- Zamawiający: …………………………………………………………………..

- Wykonawca: ……………………………………………………………………

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń.

- Wszelkie pozostałe zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem).

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia  29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z  późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA				ZAMAWIAJĄCY