Załącznik D do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA   NR …………………….

Zawarta w dniu ………………… 2017 r. w …………………….……………pomiędzy:

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Bystry 25, 11-500 Giżycko, NIP: 845-19-28-493, REGON: 280292439, KRS: 0000303417, którą reprezentuje: Arkadiusz Faj — Prezes Zarządu, zwany dalej "Zamawiającym”

a

………………………………z siedzibą ….. … REGON ………………… NIP …………………

KRS/CEIDG ……………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. Pana ………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, nr ogłoszenia  ……………… - 2017 z dnia: …………… 2017 r., znak sprawy: WiKAG.ZP -02.2017, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko” polegająca na:

- demontażu istniejących zbiorników filtracyjnych wraz z orurowaniem instalacji technologicznej (ze złomowanie instalacji oraz utylizacja starego złoża filtracyjnego),

- montażu nowych kompletnych zbiorników filtracyjnych,

- montaż nowych kompletnych zbiorników aeracji,

- montażu komory rewizyjnej  popłuczyn wykonanej ze stali nierdzewnej,

- wykonaniu rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej min 1.4301 zgodnie z PN EN 10088 (X5CrNi 18-10), wraz z kompletnym uzbrojeniem (wszystkie śruby oraz nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej),

- dostawa i montaż wszystkich urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej, oraz przedmiaru,

- budowa przyłącza wodociągowego PE DN 40 do Budynku SUW,

- budowa rurociągu ssawnego  PE DN 160 do budynku SUW do pompy płuczącej,

- wykonanie nowej rozdzielni zasilająco-sterującej,

- odtworzenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze, (płytki muszą być jednolite na każdej z powierzchni oraz odporne na działanie chloru), powierzchnia posadzki – 65 m2, powierzchnia ścian (płytki położyć do wysokości 2 metrów wysokości) – 75 m2,

- odtworzenie terenu  SUW do stanu pierwotnego,

- wykonanie rozruchu technologicznego SUW,

- wykonanie systemu do zdalnego monitorowania i zarządzania Stacją Uzdatniania wody z podłączeniem do istniejącego już systemu monitoringu w GZK Sp. z o.o. w Bystrym,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz szkolenia dla personelu obsługi stacji,

- przygotowanie odbioru.

- W związku z budową spinki sieci wodociągowej w miejscowości Sulimy – Kożuchy Wielkie mającej na celu zapewnienie czasowej dostawy wody, Zamawiający nie przewiduję konieczności wyniesienia technologii uzdatniania wody poza SUW na czas trwania prac budowlanych.

- Szczegółowy zakres robót do wykonania oraz sposób wykonania i odbioru prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określoną w ust. 2 i nie wnosi   zastrzeżeń, co do zakresu robót, ich wyceny i uznaje je za wystarczającą podstawę                   do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, wszystkich prac, również tych nie wymienionych w ust. 1 i 2, lecz koniecznych na podstawie obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie z wiedzą techniczną, niezbędnych do całkowitej realizacji przedmiotu umowy, tak aby był on zdatny do celu, jakiemu ma służyć.

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania w/w zakresie decyzji Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezgodną z wymogami Zamawiającego jakość budowli bądź któregokolwiek jej elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentach przetargowych Wykonawca winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w co najmniej 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w programie czytanym w wersji dwg lub pdf,  wraz z opinią uprawnionego projektanta o zgodności wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami.

- Dokumentacja powykonawcza będzie stanowiła integralny Załącznik do Protokołu odbioru końcowego.

- Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia:

45000000-7 - 	roboty budowlane

45111200-0 - 	roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - 	roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

- Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia (projekcie , specyfikacji technicznej, itp.) wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się materiały/podzespoły wymienione z nazwy, pochodzące od konkretnych producentów lub opisane w sposób wskazujący jednoznacznie na producenta, markę, typ, itp., to znaczy, że określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji. Zatem Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby, materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną a także uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności: montaż rurociągów, obsługa maszyn budowlanych.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania

ww. wymogów i ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania

ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym                  w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie

1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)	oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę                         lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy                                 lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                 z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.

f)	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

g)	W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności w trakcie realizacji w/w zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 1 pkt 14 Umowy .

§ 3

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całości przedmiotu umowy w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy: Termin ten oznacza zakończenie realizacji oraz zgłoszenie przez Wykonawcę do Zamawiającego robót do odbioru, wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia przejęcia placu budowy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

wartość brutto:	…………………………………….……………..zł

słownie(brutto): ……………………………..…………….……………   /100  z czego

cena bez VAT wyniesie:                         ………………………………zł

plus VAT w wysokości ….. %, tj.:	………….………………. zł

- Wynagrodzenie Wykonawcy strony określiły jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy Kodeksu cywilnego i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z SIWZ, oferty Wykonawcy i z dokumentacji oraz specyfikacji technicznej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną i uzgodnieniami stron umowy w tym np. związane z przygotowaniem terenu robót (zabezpieczenie powierzchni, wynoszenie wyposażenia), wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, tymczasowymi, demontażowymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, utrzymaniem zaplecza budowy, próbami, rozruchem, regulacją, wywiezieniem gruzu i zdemontowanych materiałów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach lub dni wolne, pracą w czynnym obiekcie, itp.) a także koszty materiałów, wykonania dokumentacji powykonawczej, zatrudnienia kierownika robót, dostaw, transportu, ubezpieczenia, gwarancji, rękojmi, opłat, cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu innych poniesionych wydatków lub podwyższania wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym przez cały okres realizacji inwestycji.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 dołączonego do faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT oświadczeń podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za wszelkie prace wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach Umowy na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego wraz z dowodem wpłaty lub oświadczenia o braku podwykonawców. Wzór oświadczenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Oświadczenie nie może być sporządzone z datą wcześniejszą, niż Protokół odbioru końcowego. W przypadku braku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Wykonawcę wynagrodzenia Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w całości lub części na rzecz Wykonawcy do dnia zapłaty przez Wykonawcę całości wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku odsetki za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

- Jeżeli złożona przez Wykonawcę faktura VAT nie będzie zawierała w załączeniu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na ich rzecz, Zamawiający będzie mógł dokonać bezpośredniej płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zaistnienia przesłanek do dokonania bezpośredniej płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę lub podwykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia i wyznaczy termin 7 dni od dnia doręczenia tej informacji na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku niezgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy działających na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów na podwykonawstwo na konto bankowe wskazane w ww. umowach na podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiającemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać potrącone o wynagrodzenie wypłacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Cenę poszczególnych elementów robót określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 7 do umowy. Załączony kosztorys ofertowy służy jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia (rezygnacji) z zakresu robót, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił o wypłacenie odszkodowania ani nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń. W takim wypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do.

- wykonania przedmiotu zamówienia terminowo, z najwyższą starannością, z zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej, zgodnie z postanowieniami umowy, przekazaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,

- dostarczenia do Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5

dni od daty podpisania umowy,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- rozpoczęcia prac budowlanych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przejęcia

placu budowy,

- zapewnienia w razie potrzeby nadzoru saperskiego, archeologicznego oraz

ekologicznego, jak również ewentualnego wykonania ratunkowych badań archeologicznych,

f)	prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej (jeśli jest wymagana),

g)	pokrycia kosztów za zajęcie pasa drogowego oraz opracowania projektów organizacji

ruchu (jeśli będą wymagane),

- wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją

inwestycji takich jak usunięcie lub zabezpieczenie istniejącej zieleni zgodnie z postanowieniami zawartymi w odpowiednich decyzjach administracyjnych oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

- pokrycia opłat i kosztów związanych z usunięciem drzew i krzewów w ilości niezbędnej dla prawidłowego przeprowadzenia robót budowlanych oraz wykonania nasadzeń zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów,

- wykonania niezbędnych robót związanych z ewentualnym odwodnieniem, wymianą lub wzmocnieniem gruntów zagospodarowaniem w zakresie ogrodzenia i dróg, w tym koniecznych zmian lub uzupełnień w istniejącym układzie komunikacyjnym, chodników, parkingów, zieleni oraz uzbrojenia terenu, w przypadku terenów zielonych do przywrócenia terenu budowy zgodnie ze sztuką ogrodniczą i wykonanie wszelkich niezbędnych inwentaryzacji (w szczególności geodezyjnych), badań i zabezpieczeń, sąsiadujących z placem budowy, w celu wykluczenia możliwości dochodzenia przez nich roszczeń od Zamawiającego,

k)	wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym dotyczących zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

l) 	bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m)	ponoszenie odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

- odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, przebywających w jego obszarze osób

oraz mienia, a w szczególności do:

- 	przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,

- 	zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji Robót sprzętu, wszelkich urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami BHP oraz Normami,

- 	ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,

-	strzeżenia mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

- 	utrzymywania placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- zapewnienia na własny koszt ciągłego zaopatrzenia placu budowy w energię

elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do odprowadzania ścieków przez cały okres realizacji robót,

- dostawy materiałów potrzebnych do realizacji robót oraz do dostarczenia przed ich wbudowaniem wymaganych dokumentów dopuszczających te materiały do obrotu i stosowania, a także okazania tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego,

- uporządkowania po zakończeniu prac placu budowy i terenu z nim sąsiadującego,

zajętego lub użytkowanego przez wykonawcę oraz poddania utylizacji na własny koszt wszystkich odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac,

- od dnia przekazania placu budowy do ponoszenia odpowiedzialności za szkody

wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim,

- usunięcia na bieżąco na koszt Wykonawcy usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru

robót,

- uzgodnienia wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych,

standardu wykonania po uzyskaniu opinii projektanta i Inspektora Nadzoru,

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów przewidzianych prawem w zakresie

realizacji zamówienia,

w)	zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych — zgodnie z obowiązującymi przepisami,

x) 	przeprowadzenia prób i sprawdzeń instalacji na własny koszt,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach na własny koszt, która winna w szczególności zawierać:

-	protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów wszystkich wykonanych etapów i odcinków sieci i  urządzeń,

- 	inwentaryzację powykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjno-kartograficzną, -	protokoły odbioru technicznego, pasa drogowego

- 	atesty, certyfikaty, aprobaty wszystkich wbudowanych elementów,

- 	oświadczenie kierownika budowy

- 	kopia dokumentacji powykonawczej w postaci kopi projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono ewentualnymi zmianami, a także innych dokumentów określonych w siwz, takich jak atesty, świadectwa odbioru, certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia, gwarancje, świadectwa legalizacji, protokoły odbioru robót zanikających, dziennik budowy, protokoły prób, badań, sprawdzeń, instrukcje obsługi, rysunki zamienne, karty przekazania odpadów, konserwacji i eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń.

z)	pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach robót zanikających — z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym, końcowym (całości, etapu, odcinka) — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym,

ż)	doręczenie Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót, oświadczenia kierownika robót o przejęciu obowiązków kierownika robót;

- Jakakolwiek niezgodność dokumentacji projektowej ze stanem rzeczywistym nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania Umowy.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- współpracy z Zamawiającym i bieżącego informowania Zamawiającego o osobach,

które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy i o każdorazowej ich zmianie;

- zgłoszenie na piśmie, najpóźniej na 5 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie

prac, imiennego wykazu osób przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o treści „Oświadczam, że ww. osoby są pracownikami Wykonawcy”.

- przedstawienie na piśmie najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru, imiennego

wykazu osób realizujących warunki gwarancji i rękojmi,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związane z wykonywaniem działalności gospodarczej na planowany okres nie krótszy niż do ostatniego dnia realizacji przedmiotu umowy, na kwotę nie mniejszą niż 200 tysięcy złotych;

- utrzymanie ważności polisy w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy i przedłożenie jej Zamawiającemu, co najmniej 7 dni przed terminem zakończenia obowiązywania poprzedniej polisy;

- przekazanie najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Zamawiającemu, uwierzytelnionej kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek.

- wyznaczenie jednej osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń. wodociągowych, kanalizacyjnych, oraz posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży wodno-kanalizacyjnej oraz wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym poświadczeniem lub mogącej uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. I ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności i w zakresie j.w., która będzie pełniła funkcję kierownika robót.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osób innych, niż wskazane w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa, wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Przez wykonanie całości przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1, Strony rozumieją należyte wykonanie wszystkich robót i czynności przewidzianych w § 1 Umowy i Załączniku nr 1 do Umowy, zgłoszenie Przedmiotu umowy do odbioru, przeprowadzenie przez Zamawiającego procedury odbioru określonej w § 8 Umowy, usunięcie potencjalnych zastrzeżeń i protokolarne odebranie robót przez Zamawiającego Protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń i uwag.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przekazanie dokumentacji projektowej,

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy,

- przystąpienie do odbioru robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości odbioru.

- Bieżącej współpracy z Wykonawcą.

§ 7

Zastosowane materiały i wyroby

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 409 z późn. zm.).

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed odbiorem robót dokumenty potwierdzające, iż wyroby są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą — Prawo budowlane.

- Odpady budowlane (odpady betonowe, ziemia, gruz budowlany itp.) Wykonawca podda odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione przekaże powstałe odpady do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:

- ………………………………………………………………………………………………… (wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę)

w zakresie …………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………… (wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę)

w zakresie …………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………… (wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę)

w zakresie …………………………………………………………………………………..

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy wymaga każdorazowo zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od daty jej zawarcia oraz wskazanie zakresu powierzonych prac zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcami i podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Projekt umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać:

- określenie stron umowy,

- zakres robót budowlanych zlecanych podwykonawcy,

- termin wykonania i odbioru robót zgodny z terminami określonymi w Umowie,

w której stronami są Wykonawca i Zamawiający ,

- wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót oraz sposób ich

płatności,

- zastrzeżenie, że w przypadku niezapłacenia lub nieterminowego płacenia

przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane umowy na podwykonawstwo na realizację robót budowlanych lub przedłożone Zamawiającemu umowy na podwykonawstwo na dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek zgodnie z treścią umowy na podwykonawstwo,

- termin płatności wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy i usługi od

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę lub podwykonawcę faktury VAT,

- obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej zmiany na 7 dni przed terminem zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,

- wskazanie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do

projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian,

- zakaz zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty

budowlane przed uzyskaniem akceptacji ich projektów przez Zamawiającego,

- obowiązek przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- obowiązek przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów na podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust. 4 może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej zmiany. Brak pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego oznaczać będzie wyrażenie zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych w jej projekcie.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do treści projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może przystąpić do realizacji robót do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia nowego projektu tej umowy, uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Do nowego projektu umowy na podwykonawstwo mają zastosowanie terminy określone w ust. 6 pkt. 7 i ust. 7.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy na podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie określonym w ust. 11 , jest uważane za akceptację umowy.

- Umowa Wykonawcy zawarta z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy na podwykonawstwo oraz zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy za odebrane roboty, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT dla Zamawiającego:

  - zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych

podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur wraz z dowodami wpłaty należności, odpowiadającymi wartości faktur,

  - oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

potwierdzających, że na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z potwierdzającymi je dowodami wpłaty,

  - protokołu wykonanych robót podpisanego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.

- Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy biorącego udział w realizacji przedmiotu umowy, z zasobów których Wykonawca korzystał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić tylko w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż proponowany nowy podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Do zmiany podwykonawcy stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem zgłoszonych podwykonawców, przerwa wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstaw do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania wykonawcy i jego pracowników.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł skuteczne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, co stanowi kwotę zł brutto (słownie: ………… złotych /100) wpłacone /zdeponowane w formie ……. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ważność zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy.

- Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym Protokołem odbioru końcowego w terminie do 30 dni liczonych od dnia podpisania ww. protokołu odbioru przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała kwota w wysokości 30% będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaci odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia lub potrącić zabezpieczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy może, bez zgody Wykonawcy, dochodzić wszelkich należności wynikających z Umowy i przepisów prawa w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, a w szczególności kar umownych.

- W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy nie powoduje upadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 10

Kary umowne

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

1)	za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust.1 w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień,

- za opóźnienie w wykonaniu przeglądu prac z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy oraz w usunięciu stwierdzonych usterek w terminie określonym w § 12 ust. 7 — w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy — w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości od niezapłaconego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy brak / nieprzedłożenie,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy na podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200 zł za każde nieprzedłożenie,

- za brak zmiany umowy na podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości

200 zł za każdy brak,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 200 zł za każdy ww. brak / nieprzedłożenie,

- za opóźnienie w dotrzymaniu terminu dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 b) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w dotrzymaniu terminu usunięcia wady lub usterki, o którym mowa w §11 ust. 7 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

- W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne (pracownika oraz pracodawcy) oraz liczby rozpoczętych miesięcy kalendarzowych w okresie realizacji zamówienia, w czasie których nie zatrudniono osoby, za każdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek na podstawie § 2.

- Każdy z przypadków określony w ust. 1 stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar umownych.

- Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania siły wyższej oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie przewidziano możliwości naliczenia kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Potrącenia dokonuje się przez złożenie oświadczenia skierowanego do Strony. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy co najmniej jedna z wierzytelności jest wymagalna lub obydwie są wymagalne.

- Zapłata kar umownych wynikających z realizacji postanowień Umowy z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5) i 6) niniejszego paragrafu, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do odszkodowania w wysokości poniesionych udokumentowanych kosztów wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

Osoby upoważnione do kontaktów między stronami

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Umowy będzie Pan/Pani ………………………………teł………………………..e-mail…………………………….

- Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wyznaczony jest kierownik budowy Pan/Pani ……………………….teł…………………………adres e-mail………………………

- W razie nieobecności którejkolwiek osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2,

Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego wyznaczenia zastępcy o wymaganych kwalifikacjach, którego doświadczenie, umiejętności oraz wiedza o wykonanych już robotach budowlanych gwarantuje prawidłowe ich kontynuowanie i do powiadomienia w formie pisemnej o tym fakcie Zamawiającego. Zmiany tych osób nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.

- Za uzgodnienia i czynności wynikające lub mogące wyniknąć w związku                                   z wykonywaniem Umowy oraz za nadzór nad jej realizacją — ze strony Zamawiającego odpowiada specjalista ds. Inwestycji: Maciej Czepaniewski -inwestycje@aglomeracja.info.pl, tel. ………………..

- Każdorazowa zmiana wyznaczonych osób każdej ze Stron wymaga formy pisemnej,                  z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Przedmiot umowy na okres  lat.

- Zamówienie objęte jest rękojmią za wady.

- Bieg terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- W ramach gwarancji i rękojmi, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw, likwidacji awarii i usterek, niewynikających z winy użytkownika, które pojawią się w czasie gwarancji i rękojmi, do przeglądów i bieżącej konserwacji dostarczonych i zamontowanych elementów przedmiotu umowy zgodnie z wymogami gwarancyjnymi pokrywając wszelkie ich koszty, łącznie z kosztami materiałów eksploatacyjnych i elementów podlegających okresowej wymianie, transportu i pracy osób wykonujących czynności naprawy w imieniu Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia wady, usterki i zgłoszenia jej przez Zamawiającego w formie e-maila na adres …………………….. w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do czasu reakcji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunięcia wady lub usterki najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1. Przez reakcję Strony rozumieją przybycie przedstawicieli Wykonawcy i usunięcie lub zabezpieczenie zgłoszonej wady lub usterki. Termin usunięcia wady lub usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 9.

- W terminie 30 dni przed upływem terminu rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 do dokonania przeglądu prac objętych Umową i usunięcia ujawnionych wad i usterek. Z przeprowadzonego przeglądu zostanie sporządzony protokół odbioru:

1) Odbiór bez zastrzeżeń lub usunięcie przez Wykonawcę w ww. terminie ujawnionych wad i usterek, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

2) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w ww. terminie wad i usterek wykrytych podczas przeglądu, stosuje się odpowiednio ust. 8, § 10 ust. 1 pkt 3) i § 10 ust. 4.

§ 13

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany Umowy są realizowane zgodnie z Procedurą Obsługi Zmian, którą określa Załącznik nr 6 do Umowy.

- Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegające na:

- zmianie przedmiotu umowy spowodowanej koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem,

- zmianie terminu zakończenia realizacji robót, w następujących przypadkach:

- wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

- wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych,

- w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: zalodzenie, klęski żywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

- w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez zamawiającego a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np. odkrycie nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

- w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas jej wykonywania spowoduje wydłużenie terminu realizacji umowy,

- wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót, których realizacja ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót,

- wskutek siły wyższej wystąpi konieczność wstrzymania robót i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót,

- zmianie wynagrodzenia gdy:

- wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, wówczas cena nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o niżej opisane zasady: Nowe pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu średnich, dla województwa warmińsko-mazurskiego, cen materiałów i sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych w informacjach „Sekocenbud”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa – Promocja sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informacjach „Sekocenbud”, będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach „Intercenbud”, „Orgbud”,

- w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części, zakresu robót, np. z powodu błędu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

- w przypadku zmian technologicznych takich jak wprowadzenie robót zamiennych nie wykraczających poza specyfikę przedmiotu zamówienia lub konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem roboty,

- w przypadku konieczności zmiany trasy sieci z przyczyn niezależnych od stron umowy

- w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności podatku VAT);

- Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub innej sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do umowy.

- W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany harmonogramu, jeżeli jest to konieczne dla uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych.

- Zmiany Umowy w trybie aneksu do Umowy nie wymagają zmiany firmy/określeń Stron, siedziby Stron, Załączników do Umowy, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.

- Zmiany do Umowy nie mogą spowodować wzrostu łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3) niniejszego paragrafu oraz nie mogą stanowić podstawy do zmian Umowy sprzecznych z przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany Umowy.

§ 14

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony ustalają, że odbiór dotyczy całości wykonanego Przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru Przedmiotu umowy zostanie zgłoszona przez Wykonawcę w formie pisemnej do sekretariatu Zamawiającego wraz ze wskazaniem osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do dokonania czynności odbioru.

- W czynnościach odbioru uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego tworzący razem komisję odbioru. Komisja przeprowadzi procedurę odbioru Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę.

- Jeżeli odbiór nie został przeprowadzony w ustalonych terminach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy.

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do udziału w komisji odbioru robót i podpisania protokołów odbiorów częściowych lub protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy są:

- ……………………………………………….

- ………………………………………………..- inspektor nadzoru

lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do udziału w komisji odbioru robót i podpisania protokołów odbiorów częściowych i protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy są:

- ……………………………………………….

- ………………………………………………..

- Z czynności odbioru zgłoszonej części lub całości Przedmiotu umowy zostanie sporządzony odpowiednio Protokół odbioru częściowego lub Protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3. Protokół zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie procedury odbioru, a w przypadku braku zaleceń i uwag, opisujących wykryte nieprawidłowości, będzie potwierdzał wykonanie zgłoszonej części lub całości Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń a w przypadku odbioru końcowego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru wad, usterek i nieprawidłowości, skutkujących wydaniem uwag i zaleceń ujętych w protokole odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniami, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poprawek w terminie ustalonym z Zamawiającym i zgłoszenia ich do ponownego odbioru, którego procedura będzie przebiegała zgodnie z ust. 2-7.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nieprawidłowości:

- nadające się do usunięcia, to w przypadku ich nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym w ust. 7 terminie, Zamawiający może dokonać odbioru końcowego lub częściowego z zastrzeżeniami i pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwej, niezgodnej z Umową części Przedmiotu umowy.

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy w sposób zapewniający korzystanie z Przedmiotu umowy w sposób optymalny, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając określony termin, zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,

  - w przypadku niewykonania w ustalonym w pkt 2 lit. b) terminie Przedmiotu umowy, odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Poszczególne roboty zanikowe, (winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym) podlegają odbiorom częściowym. Jeżeli w toku czynności odbioru poszczególnych elementów robót, ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zostaną stwierdzone zastrzeżenia/wady, Zamawiający odmówi ich odbioru i wyznaczy termin na ich usunięcie. Z czynności odbioru częściowego sporządzany jest protokół odbioru częściowego, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru

robót zanikających i ulegających zakryciu lub gdy zastosowane materiały będą budziły wątpliwości, co do spełnienia wymogów określonych w Załączniku nr 1 Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia odkrywek lub dodatkowych badań sprawdzających, jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów. Zamawiający ma prawo dokonać tych prac przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt Wykonawcy.

- Niestawienie się przedstawicieli Wykonawcy na czynności związane z odbiorem, upoważnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia wszelkich przewidzianych Umową protokołów.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia, jeżeli Wykonawca z powodów leżących po jego stronie nie wykonuje postanowień Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty, w szczególności, gdy nie rozpoczął prac w ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, pomimo wezwania do rozpoczęcia prac złożonego przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy i potwierdzonego na piśmie poprzez wysłanie drogą pocztową na adres korespondencyjny Wykonawcy;

- Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę wszystkich osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek i udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- Zamawiający może również odstąpić od Umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy, musi nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca:

- przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowe pomimo wezwania do kontynuacji prac złożonego przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy lub na piśmie na adres korespondencyjny Wykonawcy;

- wykonuje Przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP albo w sposób sprzeczny z Umową oraz uzgodnieniami, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i usunięcia nieprawidłowości wynikających z wykonania robót w sposób sprzeczny z Umową i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

- W wypadku rozwiązania/odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, w tym robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczone, niezwłocznie, ale nie późnej niż w terminie 3 dni roboczych, od daty rozwiązania/odstąpienia od Umowy oraz usunie w tym terminie z terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę.

- Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 6, to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem odbioru robót,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót od dnia dokonania odbioru robót przerwanych.

§ 16

Zachowanie poufności

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, dotyczących systemów i sieci w szczególności ich zabezpieczenia oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy / osoba którą dysponuje Wykonawca otrzymujący powyższe informacje nie ujawni tych informacji, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko w zakresie, w jakim osoba musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.

- Wykonawcę zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.

- Obowiązek zachowania w poufności powyższych informacji przez Wykonawcę obowiązuje także po ustaniu Umowy.

- Zachowanie w poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie, o których mowa w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2058 z późn.zm.).

§ 17

Ustalenia końcowe

    - Załączniki stanowią integralną część Umowy.

Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zatrudnieniu Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

Załącznik nr 3 - Protokół odbioru / odbioru końcowego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Procedura Obsługi Zmian

Załącznik nr 6 - Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę Załącznik nr 7 – Kosztorys ofertowy Załącznik nr 8 – oferta Wykonawcy Załącznik nr 9 – harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik nr 10 - Gwarancja

    - W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

    - Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.

    - Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy lub jej reprezentacją. Jeżeli sporna sprawa nie znajdzie polubownego rozwiązania zostanie rozstrzygnięta przez właściwy miejscowo sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.

    - Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

    - Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 2

do umowy

Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………….……

Adres:	……………………………………………………………………………..………………

1.	Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie zamierzam wykonać sam .

2.	Oświadczam, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy wymienić części zamówienia powierzane podwykonawcom oraz podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. o których mowa w art. 22 ust. I Ustawy— o ile dotyczy)

Zgodnie z art. 36b ust. 2 Ustawy - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób                                                                                                uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU / ODBIORU KOŃCOWEGO *

sporządzony w dniu……………….2017 roku

- ZAMAWIAJĄCY	…………………………………………………………,

- WYKONAWCA	………………………………………………………….

- Umowa nr…………………….………………..z dnia ……………………….2017 roku.

- Przedmiot umowy:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………..

Komisja w składzie:

- Przedstawiciel Zamawiającego	-	……………………….……….…………….

- Przedstawiciel Zamawiającego	-	…………………….………………………..

- Przedstawiciel Wykonawcy		-	……….……………………………………..

- Przedstawiciel Wykonawcy		-	………………………………………………

Roboty były wykonywane przez następujących Podwykonawców:

| lp. |  | Nazwa podwykonawcy | Zakres realizowanego Przedmiotu umowy | Uwagi | Jakość wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Po zapoznaniu się ze stanem Przedmiotu umowy, wykonanego w okresie od dnia …………………………………………………do dnia…………………………………………….

Komisja stwierdziła, że Przedmiot umowy został / nie został * wykonany zgodnie z Umową nr …………………………………………z dnia ………………………. w terminie zgodnym niezgodnym * z Umową.

Termin gwarancji obowiązuje do dnia *………………..………………………………………..

Termin rękojmi obowiązuje do dnia *…………………………………………………………….

Stwierdzone usterki i błędy wykonania Przedmiotu umowy zostały spisane oddzielnie i stanowią załącznik do niniejszego protokołu. *

Termin usunięcia usterek ustala się do dnia *……………………………………………………..

W związku z powyższym Komisja postanowiła uznać Przedmiot umowy za odebrany nieodebrany * i przekazać go do użytkowania.*

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Protokół zostaje podpisany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami *

……………………………………………………..	Za Zamawiającego

………………………………………….………....	Za Zamawiającego

………………………………………..……………	Za Wykonawcę

…………………………………………………….	Za Wykonawcę

*	niepotrzebne skreślić

**	wypełnić o ile dotyczy

Załącznik nr 4

do umowy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Wykonawca (nazwa, adres Wykonawcy) …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wszystkie roboty w ramach umowy nr ……………………….………………... wykonał siłami własnymi*.

Dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów                          i wystawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców

w ramach Umowy nr…………………………………..

Pozostała do zapłaty część/całość niewymagalnego wynagrodzenia wynikającego                              z podpisanych umów i wstawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawców w ramach umowy nr……………………………………………………………

w wysokości………………………………………………………………………………..…

(słownie•………………………………………………………………………………..………………)

Nie zgłaszam roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego z tytułu robót wykazanych w protokole odbioru.*

…………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu  Wykonawcy/Podwykonawcy*)

* niepotrzebne skreślić, pozostawione - odpowiednio uzupełnić.

Załącznik nr 5

do umowy

Procedura Obsługi Zmian

1.	Zasady ogólne:

1)	Niniejszy załącznik określa zasady i sposób dokonywania zmian w Umowie, które mogą być uzasadnione okolicznościami, o których mowa w § 12 Umowy;

2)	Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, jeśli skutkiem dokonania zmiany Umowy, bez względu na Stronę, która wnioskuje o taką zmianą, miałoby dojść do przekroczenia terminu, za wyjątkiem sytuacji, w której wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego, zawiera również określenie nowego terminu wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy.

- Procedura dokonywania zmian w Umowie:

  - Wniosek o dokonanie zmiany Umowy zgłasza pisemnie Przedstawiciel, którejkolwiek ze Stron;

  - Wniosek o dokonanie zmiany Umowy musi zawierać w szczególności:

    - nr i data Wniosku,

    - opis wnioskowanej zmiany,

    - cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

    - priorytet (w przypadku kilku Wniosków),

    - proponowany nowy termin realizacji i wykonania którejkolwiek z części przedmiotu umowy, w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów, wraz z podaniem uzasadnienia takiej zmiany,

    - podpis osób uprawnionych do reprezentacji Strony;

  - Każdej ze Stron przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Wniosku o dokonanie zmiany w Umowie, w szczególności, w sytuacji, kiedy jego zaakceptowanie mogłoby narazić którąkolwiek ze Stron na powstanie szkody, rozwiązania lub propozycje zawarte we wniosku byłyby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, lub zmiana byłaby oczywiście niecelowa, ze względu na cele, jakie Wykonawca powinien osiągnąć realizując przedmiot umowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, każda ze Stron zgłasza je wraz z odpowiednim uzasadnieniem swojego stanowiska;

  - Zaakceptowany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Wniosek o dokonanie Zmiany stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych reprezentantów Stron;

  - Złożenie i zaakceptowanie Wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie kreuje roszczenia Wykonawcy o zmianę Umowy, jak również o udzielenie zamówienia dodatkowego.

- Procedura dokonywania zmian w Załącznikach Umowy:

  - Nie wymaga aneksu do Umowy zmiana Załączników do Umowy oraz inna zmiana, która nie dotyczy treści tekstu podstawowego Umowy,

  - Zmiany dotyczące Załączników do Umowy dokonywane są poprzez zgłoszenie propozycji zmiany pisemnie przez Przedstawiciela, którejkolwiek ze Stron;

  - Propozycja zmiany dotycząca Załączników do Umowy musi zawierać w szczególności:

    - opis wnioskowanej zmiany,

    - cel zmiany wraz z uzasadnieniem;

  - Propozycja zmiany dotycząca Załączników do Umowy musi zostać zaakceptowana przez Przedstawicieli każdej ze Stron;

W przypadku, gdy Zmiana polega na rezygnacji z realizacji w ramach Umowy określonej roboty budowlanej, a także wprowadzenia w to miejsce innej, musi zostać przeprowadzone szacowanie skutków finansowych takiej Zmiany

Załącznik nr 6

do umowy

Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę

| Wykaz czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, które wymagają od wykonawcy/podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (Wymienione czynności polegają na wykonaniu pracy z zakresu realizacji przedmiotu umowy przez osoby w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2138 i poz. 2255). | Informacje o osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę |
| --- | --- |
| Rodzaj czynności z zakresu realizacji przedmiotu umowy | Imię i nazwisko | Funkcja | Nr uprawnień budowlanych (uprawnienia) świadectwo kwalifikacji* |

*- podać o ile wymagane na podstawie dokumentacji przetargowej

Załącznik nr 10

do Umowy (Gwarancja jakości)

Dotyczy: znak sprawy: WiKAG.ZP – 02.2017

Roboty budowlane pn.	„Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach,

w gminie Giżycko”

UMOWA NR: ……………….

GWARANTEM jest ……………………………………………………… będący Wykonawcą

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest:

- Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy nr ………………………… określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy.

  - Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także za i części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2.

  - Termin gwarancji wynosi ………………………………miesięcy i jest liczony od dnia dokonania odbioru bez wad. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji biegnie na nowo i rozpoczyna się:

        - w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia innych wad w okresie gwarancji;

        - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany oraz dla innych rzeczy podlegających wymianie z dniem ich wymiany.

  - Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta — obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

  - Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć jakąkolwiek wadę prawną lub fizyczną, polegającą w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do Umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w Dokumentach Wykonawcy.

2.	Obowiązki i uprawnienia stron

  - W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy

Zamawiający jest uprawniony do:

    - żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy lub wymiany

rzeczy na nową wolną od wad według wyboru Zamawiającego;

    - wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;

    - żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione

straty, jak i utracone korzyści), z tytułu szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady;

  - Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.

  - Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu i wyznaczeniu odpowiedniego terminu na usunięcie, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady (wykonanie zastępcze).

  - Uprawnienie, o którym mowa w pkt.2.4 będzie przysługiwało Zamawiającemu także w przypadku niewykonania obowiązku usunięcia wady.

  - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Gwaranta obowiązku wymiany rzeczy na wolną od wad Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania wymiany rzeczy na wolną od wad podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie odciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

- Przeglądy gwarancyjne

  - Przeglądy gwarancyjne są nieodpłatne.

  - Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą najpóźniej do końca II kwartału każdego roku. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Za dzień zawiadomienia uważa się dzień wysłania pisma przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową, która w takim przypadku może zostać powołana jednostronnie przez Zamawiającego.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego Protokołu Przeglądu i niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Tryby usuwania wad

  - Zakłada się następującą klasyfikację wad:

        - wady istotne

        - wady nieistotne

  - Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:

| Klasyfikacja wad | Reakcja Gwaranta | Wymagany czas reakcji |
| --- | --- | --- |
| Wady istotne powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) brak lub ograniczenie możliwości eksploatacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wad | 24 h od chwili powiadomienia |
|  | Całkowite usuniecie wady | do 48 h od chwili powiadomienia |
| Wady nieistotne nie wpływające (bezpośrednio lub pośrednio) na eksploatacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wad | 72 h od chwili powiadomienia |
|  | Całkowite usuniecie wady | do 5 dni od chwili powiadomienia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |

  - Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez Wykonawcę.

  - Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

  - Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wady stwierdzającego, iż wada została skutecznie usunięta. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady.

  - Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad

- Komunikacja

  - O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 4.2. Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie telefaksem, drogą elektroniczną lub pisemnie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

  - Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

  - Wszelkie pisma, kierowane będą przez strony na adresy podane w Ofercie. O zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

  - Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

  - Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy.

  - Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.