Załącznik nr X do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

BUDOWA I WDROŻENIE PLATFORMY ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH WRAZ ZE SZKOLENIAMI UŻYTKOWNIKÓW I ADMINISTRATORÓW

w ramach projektu: 
„PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG”

Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

na lata 2014-2020

Spis treści

Spis treści	2

Słownik pojęć i wykaz skrótów	3

1.	Dane formalno-organizacyjne	5

1.1	Zamawiający	5

1.2	Wykonawca	5

1.3	Termin realizacji	5

2.	Przedmiot zamówienia	5

3.	Etapy prac	6

3.1	Etap I – Inicjowanie projektu	6

3.2	Etap II – Zaprojektowanie	6

3.3	Etap III - Wdrażanie	7

3.4	Etap IV – Testy i odbiór	7

4.	Architektura logiczna platformy PEUG	8

5.	Wymagania ogólne	9

6.	Wymagania funkcjonalne	13

6.1	Ogólne	13

6.2	Opis działania	14

7.	Wymagania poza-funkcjonalne	16

7.1	Hosting	16

7.2	Testy	17

7.3	Szkolenia	18

7.4	Dokumentacja	19

# Słownik pojęć i wykaz skrótów

W niniejszym dokumencie zastosowano następujecie pojęcia i skróty:

| Termin / skrót | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| 23 JST | 23 Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa dolnośląskiego objęte projektem, są to powiaty: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Jaworski, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wołowski, Wrocławski, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski. |
| CMS | System zarządzania treścią (ang. Content Management System) - aplikacja pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę |
| Dzień roboczy | Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych dni wolnych od pracy Zamawiającego |
| E-usługi | Usługi on-line – usługi świadczone drogą elektroniczną, m.in. za pomocą Internetu. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia ograniczony udział lub brak udziału człowieka po stronie usługodawcy oraz świadczenie na odległość. |
| JST | Jednostki Samorządu Terytorialnego |
| Plan wdrożenia | Dokumentacja zarządcza wspomagająca i opisująca minimalny niezbędny zakres czynności związany z procesem zarządzania. Szczegółowy zakres przedmiotowy opracowania Planu wdrożenia określa niniejszy dokument. |
| PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| POK | Portal Obsługi Klienta wdrożony w ramach zamówienia pn. Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 JST |
| Portal PEUG | Portal Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych |
| PZGiK | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| SOPZ | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| Wykonawca | Wykonawca, który zostanie wybrany przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszego zadania |
| Zamawiający | Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego |
| Zespół Projektowy | Zespół składający się ze specjalistów z zakresu geodezji i informatyki, odpowiedzialnych za bieżący nadzór merytoryczny |
| Zespół Roboczy | Personel oddelegowany przez Partnerów, co najmniej jedna osoba wybrana przez każdego z Partnerów Projektu, umocowana do: nadzorowania wdrożenia Projektu w swojej jednostce, dokonujący odbiorów poszczególnych zadań Projektu, kontakt z Liderem Partnerstwa oraz działającym w jego imieniu Zewnętrznym Podmiotem Zarządzającym Projektem oraz Grupą Sterującą, prowadzenie dokumentacji po stronie powiatu. |
| ZPWD | Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego |

# Dane formalno-organizacyjne

## Zamawiający

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie,

ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

## Wykonawca

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na „Budowę i wdrożenie platformy elektronicznych usług geodezyjnych wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów”.

## Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 14.09.2018r.

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie platformy elektronicznych usług geodezyjnych (Portal PEUG) wraz ze szkoleniami administratorów. Platforma stanowić będzie narzędzie integrujące Portale Obsługi Klienta poszczególnych 23 JST, opracowanych i wdrożonych w ramach odrębnego zamówienia pn.: „Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 JST.” Portal PEUG stanowić będzie warstwę Front Office projektu, zapewniającą jednolitą graficznie i funkcjonalnie witrynę internetową z listą dostępnych e-usług dla wszystkich 23 JST biorących udział w projekcie.

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi element projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne.

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

# Etapy prac

Realizacja niniejszego zamówienia została podzielona na następujące etapy.

## Etap I – Inicjowanie projektu

W ramach Etapu I przewiduje się staranne i precyzyjne przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz zaplanowanie wdrożenia Portalu PEUG. Wszystkie opracowane analizy będą stanowić podstawę do sporządzenia dokumentu Plan Wdrożenia, podlegający akceptacji Zamawiającego. Jako część Planu wdrożenia Wykonawca opracuje Harmonogram realizacji prac. Opracowany Harmonogram musi być spójny i musi uwzględniać terminy realizacji poszczególnych etapów oraz zadań wchodzących w zakres prac w ramach etapów. Wykonawca uwzględni w przygotowanym Harmonogramie i szczegółowo opisze następujące elementy:

- Etapy projektu przedstawione w pkt. 3 W ramach Etapów powinny zostać uwzględnione zadania oraz:

  - Spotkania w ramach poszczególnych zadań,

  - Produkty dostarczane w ramach poszczególnych zadań,

  - Czas dla Zamawiającego na weryfikację produktów,

  - Czas dla Wykonawcy na dostosowanie produktów po ich weryfikacji przez Zamawiającego,

  - Testy.

- Kamienie milowe.

- Terminy zgodne z wyznaczonymi ramami czasowymi projektu, dla wszystkich elementów harmonogramu (czas rozpoczęcia i czas zakończenia).

Akceptacja Planu Wdrożenia jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kolejnego etapu.

## Etap II – Zaprojektowanie

W ramach Etapu II Wykonawca wykona projekt graficzny, layout i mockaupy Portalu PEUG i przedstawi je do akceptacji Zamawiającego.

Etap II zakończy się sporządzeniem Protokołu odbioru częściowego.

## Etap III - Wdrażanie

W ramach Etapu III Wykonawca opracuje i wdroży Portal PEUG, działający w oparciu o technologie www, jako jednolity graficznie i funkcjonalnie serwis internetowy z listą dostępnych e-usług świadczonych przez POK wszystkich JST biorących udział w projekcie.

Etap III zakończy się sporządzeniem Protokołu odbioru częściowego.

## Etap IV – Testy i odbiór

W ramach niniejszego etapu przeprowadzone zostaną testy (zgodnie z rozdziałem 6.1) Portalu PEUG w wersji produkcyjnej w oparciu o przygotowane scenariusze testowe.

W oparciu o wyniki testów dokonane zostaną również formalne odbiory dostarczonych produktów przez Zamawiającego. W ramach Etapu IV Wykonawca jest również zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego z administrowania i obsługi CMS. Etap IV zakończy się sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego.

Po zakończeniu Etapu IV nastąpi okres eksploatacji oraz utrzymania Portalu PEUG przez Zamawiającego.

# Architektura logiczna platformy PEUG

Portal PEUG stanowić będzie narzędzie integrujące wszystkie POK poszczególnych 23 JST, opracowane i wdrożone w ramach odrębnego postępowania. Portal PEUG zawierać będzie katalog wszystkich e-usług świadczonych przez powiaty dolnośląskie.

Na rysunku 1 przedstawiono ogólny model koncepcyjny Portalu PEUG w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych.

Rysunek 1 Ogólny model koncepcyjny Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych

W odniesieniu do powyższego ogólnego modelu niniejsze zamówienie obejmuje opracowanie i wdrożenie Portalu PEUG.

Portal PEUG musi być portalem udostępniającym informacje dotyczące wszystkich JST oraz świadczonych przez nie e-usług – katalog e-usług. Z poziomu PEUG musi być możliwe jedynie bezpośrednie przekierowanie do poszczególnych e-usług świadczonych przez POK danego powiatu.

# Wymagania ogólne

| Identyfikator | WF 1.1 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi wykonać i dostarczyć Zamawiającemu Portal PEUG zawierający katalog wszystkich e-usług wraz z listą 23 powiatów, wdrożonych we wszystkich POK dla 23 JST, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG. |  |

| Identyfikator | WF 1.2 |
| --- | --- |
| Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz wszystkich licencji niezbędnych do wytworzenia i prawidłowego działania Portalu PEUG. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zgodzi się na wykorzystywanie danego rozwiązania/danej licencji, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wybierze inne, dogodne dla Zamawiającego rozwiązanie. |  |

| Identyfikator | WF 1.3 |
| --- | --- |
| Portal PEUG musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w tym przede wszystkim: - ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) wraz z aktami wykonawczymi; - ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm) wraz z aktami wykonawczymi; - ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.); - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z późn. zm.). |  |

| Identyfikator | WF 1.4 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni zgodność Portalu PEUG z przepisami UE dotyczącymi obowiązków informacyjnych w zakresie zaprojektowania i oznaczania stron internetowych oraz Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju ww. zakresie, w szczególności Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 14 czerwca 2016r., a także uwzględni estetykę charakterystyczną dla stron internetowych urzędów administracji publicznej. Zasady promocji i oznaczania stron projektu znajdują się pod następującym adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-do-31-grudnia-2017-roku/ |  |

| Identyfikator | WF 1.5 |
| --- | --- |
| Zamawiający dostarczy Wykonawcy elementy graficzne m.in. logotypy, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w projekcie graficznym Portalu PEUG. |  |

| Identyfikator | WF 1.6 |
| --- | --- |
| Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, projekt graficzny, layout, mockupy Portalu PEUG, przed jego uruchomieniem. |  |

| Identyfikator | WF 1.7 |
| --- | --- |
| Dostęp do Portalu PEUG musi być możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku w roku poprzez sieć Internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa informacji. W ramach gwarancji, każdy przypadek awarii strony będzie usuwany bezzwłocznie, a Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnym raportem o przyczynach awarii, a także o środkach zaradczych, jakie podjął, by awaria nie wystąpiła w przyszłości. |  |

| Identyfikator | WF 1.8 |
| --- | --- |
| Portal PEUG musi umożliwiać dostęp do wszystkich zawartych w nim informacji poprzez przeglądarkę internetową: - Graficzny interfejs (GUI) Portalu PEUG musi być poprawnie interpretowany i wyświetlany przez przeglądarki Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, oraz ich odpowiedniki w wersjach mobilnych wspieranych przez producentów na moment odbioru Portalu PEUG, - GUI jest skalowalny do różnych rozdzielczości ekranu (responsywny). |  |

| Identyfikator | WF 1.9 |
| --- | --- |
| Do poprawnego działania Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych, nie może być wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej klienta. Poprawne działanie i wyświetlanie interfejsu użytkownika musi odbywać się jedynie przez aktualne stabilne wersje przeglądarek internetowych wymienionych w wymaganiu WF 01.008. |  |

| Identyfikator | WF 1.10 |
| --- | --- |
| Portal PEUG musi posiadać prosty i przejrzysty interfejs użytkownika. |  |

| Identyfikator | WF 1.11 |
| --- | --- |
| Językiem Interfejsu Portalu PEUG oraz dokumentacji powstałej w ramach realizacji zamówienia musi być język polski. |  |

| Identyfikator | WF 1.12 |
| --- | --- |
| Interfejs Portalu PEUG musi być zgodny ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) z uwzględnieniem poziomu AA, co zapewni, że udostępniane dzięki systemowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. |  |

| Identyfikator | WF 1.13 |
| --- | --- |
| Dostęp do Portalu PEUG oraz jego funkcjonalności musi być możliwy bez konieczności posiadania konta użytkownika. |  |

| Identyfikator | WF 1.14 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni kodowanie Portalu PEUG zgodne ze standardami W3C, tzn. Portal PEUG musi zostać zbudowana w oparciu o technologię HTML 5 oraz CSS 3. |  |

| Identyfikator | WF 1.15 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni system zarządzania treścią Portalu PEUG (CMS – Content Management System). System CMS musi posiadać wbudowane zabezpieczenia (m.in. ochrona przed próbą nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania, panel administracyjny dostępny poprzez połączenie szyfrowane), narzędzie do edycji treści w trybie WYSIWYG, usuwanie/podmiana/wersjonowanie dokumentów, podgląd Portalu PEUG przed publikacją treści. |  |

| Identyfikator | WF 1.16 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby Portal PEUG był skalowalny, umożliwiając obsługę zwiększającej się liczby użytkowników i dokumentów oraz udostępniając mechanizmy „load balancing”, cache stron i „failover”. |  |

| Identyfikator | WF 1.17 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni w ramach Portalu PEUG mechanizm, umożliwiający szybkie uruchomienie wyświetlania informacji o czasowej niedostępności portalu z przyczyn technicznych. |  |

| Identyfikator | WF 1.18 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby po uruchomieniu Portalu PEUG Wykonawca sporządził dokumentację powykonawczą Portalu PEUG, a także przeprowadził szkolenie z obsługi i administrowania CMS dla wybranych pracowników każdego z Partnerów projektu wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej. Dokumentacja powykonawcza musi być aktualizowana przez Wykonawcę po każdej zmianie w oprogramowaniu. |  |

| Identyfikator | WF 1.19 |
| --- | --- |
| Utrzymywanie i prowadzenie Portalu PEUG musi być realizowane w infrastrukturze Zamawiającego. Uruchomienie Portalu PEUG wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami w infrastrukturze Zamawiającego przeprowadzi Wykonawca. |  |

| Identyfikator | WF 1.20 |
| --- | --- |
| Zamawiający udostępni Wykonawcy domenę www.peug.pl, do której Wykonawca ma obowiązek przypisania Portalu PEUG. |  |

| Identyfikator | WF 1.21 |
| --- | --- |
| Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do Portalu PEUG rozumianego jako utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym przeniesienie praw autorskich do projektu graficznego, kodu źródłowego Portalu PEUG, elementów graficznych Portalu PEUG oraz oprogramowania CMS wraz z kodem źródłowym do tego oprogramowania. |  |

| Identyfikator | WF 1.22 |
| --- | --- |
| Kody źródłowe Portalu PEUG oraz oprogramowania CMS muszą być jawne i dostarczone w takiej postaci, aby Zamawiający był w stanie prześledzić funkcjonowanie Portalu PEUG m.in. pod kątem bezpieczeństwa. |  |

| Identyfikator | WF 1.23 |
| --- | --- |
| Wraz z Portalem PEUG, Wykonawca dostarczy narzędzia do administrowania Portalem PEUG (konfiguracja, ustalanie praw dostępu, wersjonowanie, postępowanie w przypadku awarii, backup & restore). . Narzędzia nie mogą wymagać specjalistycznej wiedzy od administratora, który będzie z nich korzystał. |  |

| Identyfikator | WF 1.24 |
| --- | --- |
| W zakresie nieopisanym w niniejszym dokumencie, Wykonawca obowiązany jest uzyskać zgodę (akceptację) Zamawiającego na wszelkie dokonywane działania, czynności, prace, i przygotowywane przez Wykonawcę dokumenty oraz uwzględnić wszelkie uwagi i sugestie Zamawiającego w związku z realizacją Portalu PEUG. |  |

| Identyfikator | WF 1.25 |
| --- | --- |
| W ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG, Portal PEUG musi zapewniać dostęp do 19 e-usług (U.01 - U.19) poszczególnych 23JST województwa dolnośląskiego. |  |

| Identyfikator | WF 1.26 |
| --- | --- |
| Wykonawca Portalu PEUG jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, który udostępni Wykonawcy: - Specyfikację adresów URL do poszczególnych POK, w celu umożliwienia bezpośredniego przekierowania z Portalu PEUG do konkretnych e-usług obsługiwanych przez dany POK; - Opisów technicznych i koncepcji poszczególnych POK; w celu umożliwienia przekierowania użytkowników Portalu PEUG do poszczególnych e-usług, świadczonych przez 23 POK. |  |

| Identyfikator | WF 1.27 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni optymalizację kodu strony ułatwiającą pozycjonowanie treści Portalu PEUG w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych. |  |

# Wymagania funkcjonalne

## Ogólne

| Identyfikator | WF 2.1 |
| --- | --- |
| Portal PEUG musi co najmniej następującą strukturę: - Strona główna - Aktualności - Wykaz jednostek - E-usługi - Mapa interaktywna - Pomoc - Kontakt - Wyszukiwarka - Mapa strony |  |

| Identyfikator | WF 3.1 |
| --- | --- |
| Szczegółowa struktura będzie przedmiotem koncepcji sporządzonej przez Wykonawcę, uzgodnionej z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonej. |  |

## Opis działania

### Strona startowa

| Identyfikator | WF 4.1 |
| --- | --- |
| Portal PEUG na stronie startowej musi prezentować aktualne informacje dotyczące projektu PEUG oraz e-usług realizowanych przez 23 JST. |  |

| Identyfikator | WF 4.2 |
| --- | --- |
| Na stronie startowej Portalu PEUG musi być dostępne menu kontekstowe umożliwiające dostęp do poszczególnych podstron Portalu PEUG. |  |

### Aktualności

| Identyfikator | WF 5.1 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby na podstronie „Aktualności” możliwe było zamieszczanie bieżących informacji o projekcie PEUG, w formie tekstowej, graficznej, dźwiękowej i nagrań audiowizualnych oraz e-usługach świadczonych przez 23 JST. |  |

| Identyfikator | WF 5.2 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby edycja i zamieszczanie treści było możliwe z poziomu administratora Portalu PEUG. |  |

### Wykaz jednostek

| Identyfikator | WF 6.1 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby na podstronie „Wykaz jednostek” umieszczony był wykaz, wraz opisem, wszystkich JST świadczących e-usługi poprzez powiatowy POK. |  |

### E-usługi

| Identyfikator | WF 7.1 |
| --- | --- |
| Podstrona „E-usługi” musi zawierać wykaz wszystkich e-usług świadczonych w ramach 23 JST. |  |

| Identyfikator | WF 7.2 |
| --- | --- |
| Wraz z wykazem świadczonych e-usług muszą być dostępne ich opisy i sposoby realizacji. |  |

| Identyfikator | WF 7.3 |
| --- | --- |
| Na podstronie „E-usługi” musi znajdować się interaktywna mapa województwa dolnośląskiego, uwzględniająca podział na 23 JST. Po kliknięciu na mapie w obszar danego powiatu musi wyświetlić się wykaz świadczonych przez wskazany powiat e-usług. Wymaga się, aby po wybraniu konkretnej e-usługi nastąpiło automatyczne przekierowanie użytkownika do strony POK, w ramach którego świadczona jest e-usługa. |  |

### Pomoc

| Identyfikator | WF 8.1 |
| --- | --- |
| Sekcja pomocy musi zawierać pomoc kontekstową oraz listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie (FAQ), dotyczące obsługi Portalu PEUG. |  |

### Kontakt

| Identyfikator | WF 9.1 |
| --- | --- |
| Podstrona „Kontakt” musi zawierać aktualne informacje kontaktowe Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie. |  |

### Wyszukiwarka

| Identyfikator | WF 10.1 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby w ramach Portalu PEUG dostępny był mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego. |  |

| Identyfikator | WF 10.2 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby możliwe było wyszukiwanie proste, umożliwiające szybkie wyszukiwanie w całym serwisie po wybranym słowie lub kilku słowach domyślnie połączonych spójnikiem „i”. |  |

| Identyfikator | WF 10.3 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby w ramach podstrony „Wyszukiwarka” możliwe było wyszukiwanie zaawansowane umożliwiające: - szukanie dowolnego słowa, - szukanie wszystkich słów, - szukanie dokładnego wyrażenia, - szukanie wg zakresów i dat, - szukanie we wskazanej kategorii. |  |

| Identyfikator | WF 10.4 |
| --- | --- |
| Wyniki wyszukiwania muszą być wyświetlane według trafności wyszukiwania. |  |

| Identyfikator | WF 10.5 |
| --- | --- |
| W przypadku braku trafień, powinien pojawić komunikat o braku dopasowań dla poszukiwanej frazy wraz z propozycją skorzystania z mapy serwisu. |  |

### Mapa strony

| Identyfikator | WF 11.1 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby w ramach podstrony „Mapa strony” automatycznie generowana była aktualna mapa serwisu umożliwiająca określenie poziomu zagłębienia w hierarchię kategorii i artykułów. Mapa serwisu musi przedstawiać strukturę drzewiastą menu wraz odnośnikami do każdej podstrony w serwisie. |  |

# Wymagania poza-funkcjonalne

## Hosting

| Identyfikator | WF 12.1 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia usługi hostingu Portalu PEUG na okres min. 1 roku. |  |

| Identyfikator | WF 12.2 |
| --- | --- |
| Wykonawca przedstawi fakturę VAT na usługę hostingu Portalu PEUG, na poświadczenie uiszczenia stosownej opłaty. |  |

| Identyfikator | WF 12.3 |
| --- | --- |
| Hosting Portalu PEUG musi być realizowany na infrastrukturze, zapewniającej co najmniej dwa niezależne szerokopasmowe łącza internetowe o odpowiedniej przepustowości. Infrastruktura ta będzie odpowiednio zabezpieczana przez profesjonalne środki ochrony fizycznej i programowej, zapewniające ochronę przed atakami, włamaniami, nieuprawnionym dostępem, utratą zasilania, awarią sprzętu. |  |

| Identyfikator | WF 12.4 |
| --- | --- |
| Hosting Portalu PEUG musi spełniać następujące minimalne warunki techniczne: - Pojemność serwera min. 100GB; - Roczny pakiet transferu: bez limitu; - Bazy danych: MYSQL/ POSTGRESQL; - Skrypty PHP/CGI/PERL; - Dostęp do serwera z zewnątrz: SSL/SSH/SFTP; - Archiwizacja danych raz na dobę; - Back-up serwera co 24h; - Możliwość archiwizowania kontem z poziomu przeglądarki internetowej; - Gwarancja dostępności usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku; - Nielimitowana liczba użytkowników. |  |

## Testy

| Identyfikator | WP 13.1 |
| --- | --- |
| Wykonawca przygotuje oraz dostarczy środowisko testowe oraz dane testowe. |  |

| Identyfikator | WP 13.2 |
| --- | --- |
| Testy funkcjonalne Portalu PEUG będą prowadzone dwuetapowo: - Etap I – testy z uczestnictwem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez udziału Użytkowników zewnętrznych; - Etap II – testy z uczestnictwem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z udziałem Użytkowników zewnętrznych |  |

| Identyfikator | WP 13.3 |
| --- | --- |
| Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokument „Plan Testów”. |  |

| Identyfikator | WP 13.4 |
| --- | --- |
| Dokument „Plan Testów” musi być dostosowany do harmonogramu realizacji prac. |  |

| Identyfikator | WP 13.5 |
| --- | --- |
| Dokument „Plan Testów” musi zawierać: - opis sposobu organizacji testów z uwzględnieniem terminów, lokalizacji, wymaganego sprzętu IT i narzędzi; - listę uczestników z podziałem na role/funkcje podczas trwania testów; - rodzaje przeprowadzonych testów; - dane testowe (opis danych, źródło pochodzenia itp.); - scenariusze i przypadki testowe; - kategoryzację błędów i konsekwencję wynikające z wystąpienia określonej liczby danego rodzaju błędów (np. wystąpienie błędu krytycznego powoduje przerwanie testów do czasu jego usunięcia/poprawienia, jeżeli naprawa opóźnia realizację prac zgodnie z harmonogramem, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary itp.); - opis sposobu rejestracji przebiegu i wyników testów; - testy funkcjonalne, polegające na testowaniu produktów od strony użytkownika, tzw. metoda czarnej skrzynki. |  |

| Identyfikator | WP 13.6 |
| --- | --- |
| Wykonawca przygotuje przypadki testowe oraz dane testowe, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych przypadków testowych. |  |

| Identyfikator | WP 13.7 |
| --- | --- |
| Przypadki testowe muszą obejmować wszystkie wymagania dotyczące Platformy PEUG objęte dokumentacja przetargową. |  |

| Identyfikator | WP 13.8 |
| --- | --- |
| Wykonawca przedstawi dokument, w którym dla każdego wymagania będzie przypisany sposób weryfikacji oraz tam gdzie jest to uzasadnione, odwołanie do przypadków testowych. |  |

| Identyfikator | WP 13.9 |
| --- | --- |
| Testy Platformy PEUG obejmują co najmniej: - testy akceptacyjne, - testy funkcjonalne metodą tzw. „czarnej skrzynki”, - testy użyteczności / ergonomii sprawdzające szybkość opanowania obsługi przez nowego użytkownika, - testy wydajnościowe, - testy bezpieczeństwa. |  |

## Szkolenia

| Identyfikator | WP 14.1 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie z obsługi i administrowania CMS dla wybranych pracowników i administratorów wszystkich Partnerów projektu wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej. Łączna liczba osób do przeszkolenia - 24. Szkolenie musi obejmować: - Szkolenie dla Administratorów Portalu PEUG - szkolenie techniczne z obsługi hostingu, serwera www, zarządzania CMS – 2 osoby (pracownicy i administratorzy Partnera projektu – Powiatu Głogowskiego); - Szkolenie z obsługi CMS Portalu PEUG – szkolenie z obsługi edytora CMS – 24 osoby (w tym 2 pracowników i administratorów Partnera projektu – Powiatu Głogowskiego oraz po jednej osobie dla każdego z pozostałych Partnerów projektu). |  |

| Identyfikator | WP 14.2 |
| --- | --- |
| Szkolenia będą odbywały się w języku polskim. |  |

| Identyfikator | WP 14.3 |
| --- | --- |
| Program/zakres/harmonogram szkoleń i materiały szkoleniowe zostaną opracowane i przekazane przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego, na minimum 5 dni przed rozpoczęciem szkoleń. |  |

| Identyfikator | WP 14.4 |
| --- | --- |
| Materiały szkoleniowe i podręczniki dla szkoleń muszą być napisane w języku polskim. Materiały dla uczestników szkoleń (potrzebne do przeprowadzenia szkoleń) muszą być dostarczone w formie elektronicznej w ilości egzemplarzy równej liczbie szkolonych użytkowników. |  |

| Identyfikator | WP 14.5 |
| --- | --- |
| Zamawiający zapewni na potrzeby szkoleń niezbędny sprzęt, w tym m.in.: komputery, projektory multimedialne, itp. |  |

## Dokumentacja

| Identyfikator | WP 15.1 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. |  |

| Identyfikator | WP 15.2 |
| --- | --- |
| Dokumentacja musi być oznaczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 14 czerwca 2016r. Zasady promocji i oznaczania dokumentacji znajdują się pod następującym adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-do-31-grudnia-2017-roku/ |  |

| Identyfikator | WP 15.3 |
| --- | --- |
| Na początku realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca przedstawi propozycję Planu wdrożenia. Propozycja ta, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do odbioru poszczególnych etapów zamówienia. |  |

| Identyfikator | WP 15.4 |
| --- | --- |
| Jako część Planu wdrożenia Wykonawca przedstawi: - Harmonogram realizacji prac, uwzględniający: - Etapy projektu przedstawione w pkt. 3. W ramach Etapów powinny zostać uwzględnione zadania oraz: - Spotkania w ramach poszczególnych zadań, - Produkty dostarczane w ramach poszczególnych zadań, - Czas dla Zamawiającego na weryfikację produktów, - Czas dla Wykonawcy na dostosowanie produktów po ich weryfikacji przez Zamawiającego, - Testy - Kamienie milowe. - Terminy zgodne z wyznaczonymi ramami czasowymi projektu, dla wszystkich elementów harmonogramu (czas rozpoczęcia i czas zakończenia). |  |

| Identyfikator | WP 15.5 |
| --- | --- |
| Dokumentacja związana z zamówieniem musi być sporządzona w języku polskim i dostarczona w wersji elektronicznej w formie pliku PDF i wersji edytowalnej oraz w wersji papierowej oznaczonych numerem wersji, datą wersji oraz z dołączoną tabelą rejestracji zmian. |  |

| Identyfikator | WP 15.6 |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji umowy charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynności jak: - Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób; - Zachowanie standardów, w tym notacji UML, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu; - Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmującego całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia; - Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumiana jako zapewnienie wzajemnie zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. |  |