Załącznik Nr 2

UMOWA Nr ………..
zawarta w dniu …………  pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Nisku Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, NIP 865-20-95-657, REGON 830-414-064 reprezentowanym przez: 

Zbigniew Lach – Dyrektor 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a: 

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z zapisami §5 ust. 2 Zarządzenia Nr 10 / 2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad postępowania przy wydatkowaniu środków publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Nisku.
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wykonaniu fotorejestracji sekwencyjnej korytarza drogi w sekwencjach maksymalnie co 5 metrów nawierzchni, na drogach administrowanych przez Powiat Niżański w ilości ok. 300 km. 

2. Zakres wykonania niniejszej umowy obejmuje: 

1) Wykonanie fotorejestracji zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącej kilometracji)
2) wprowadzenia danych w postaci cyfrowej do oprogramowania do prezentacji zdjęć lub aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę i prezentacji zdjęcia na mapach Google.

3) Ocenę stanu nawierzchni  w zakresie automatycznych pomiarów równości podłużnej (wskaźnik IRI) oraz badanie równości poprzecznej (głębokości kolein)

4) Minimalna rozdzielczość dla wykonanych zdjęć to 1280 x 960 Sekwencja zdjęć pojedynczych wykonana z minimum czterech kamer jednocześnie.

3. Zebrane z realizacji zadania dane wykonane zgodnie z ust. 1 i 2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w formie cyfrowej w ilości minimum 1 egzemplarz. Dokumentacja winna być kompletna wraz z niezbędnymi wyliczeniami, danymi.
4. Zadaniem Wykonawcy jest uzupełnienie założeń przedmiotowego zakresu zadania, 
o którym mowa w ust. 2 o niezbędne dane, nie wymienione przez Zamawiającego, w celu wykonania kompletnego przedmiotu umowy. Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie 7 dniowy termin na sprawdzenie, ocenę poprawności 
i zgodności złożonej dokumentacji i opracowania z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy. Termin liczony będzie od dnia, w którym przedmiot zamówienia wpłynął do siedziby Zamawiającego.
6. Potwierdzeniem odbioru dokumentacji będzie protokół zdawczo – odbiorczy, upoważniający Wykonawcę do wystawienia faktury.
§ 2
Termin wykonania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2015 r. 
§ 3
1. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca usunie wady w terminie określonym przez Zamawiającego.

2. Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do przedmiotu umowy, jakie wynikną po terminie odbioru dokumentacji, Wykonawca wykona w ramach zawartej umowy 
w terminie ustalonym z Zamawiającym.
3. Dokumentacja wykonana na podstawie niniejszej umowy stanowić będzie własność Zamawiającego. 

§ 4
1. Umownym wynagrodzeniem Wykonawcy za całość prac wymienionych w §1 stanowi kwotę ryczałtową brutto w wysokości ……………………………………….……… zł.
2. 
Słownie: (……………………………………………………………………..…………..……….) 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego oraz doręczenia i akceptacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5. Wystąpienie innych nie ujętych niniejszą umową uzgodnień, decyzji, opinii itp. w trakcie trwania umowy, nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
§ 5
1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną dla Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia,
2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub po wyznaczonym terminie na ich usunięcie w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 
3. Wykonawca ma prawo naliczyć karę umowną dla Zamawiającego:
1) Za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1,
2) Za opóźnienie w zapłacie faktury, w wielkości odsetek ustawowych.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

5. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty lub w innym terminie, jeżeli strony postanowią inaczej.
6. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy za niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone kary umowne, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
§ 6
1. Umowa może zostać rozwiązana niezwłocznie przez Zamawiającego w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę umowy. W szczególności za: opóźnienie w realizacji umowy wynoszące ponad 7 dni.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie wynikłe spory w stosunku do przedmiotu umowy rozpatrywane będą przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 7
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 
WYKONAWCA
PAGE  
1

