Rudna, dnia 2022-06-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informuję, że Gmina Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, Regon 390647558 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 076 746 70 84, Fax. 076 746 70 80, poczta elektroniczna (e-mail): zgkim@zgkim.rudna.pl,  adres internetowy: www.zgkim.rudna.pl , zamierza zlecić wykonanie zadania pn.: Renowacja i rekonstrukcja otworu studziennego nr P-7 na ujęciu wody w m. Rynarcice, gmina Rudna.

Poniżej przedstawiam zakres zlecenia:

I. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji i rekonstrukcji studni głębinowej, mającej na celu wydobycie zasypu (gł. 23 m) kolumny rurowej z doprowadzeniem ujęcia do docelowej głębokości.

II. Dane charakterystyczne studni przeznaczonej do remontu:

1. Oznaczenie studni 		nr P-7 
 Głębokość studni		59 m

oraz wg załączonej Karty otworu wiertniczego nr P-7 - Rys.1 do zapytania ofertowego.

Renowacja i rekonstrukcja ma zostać przeprowadzona przez firmę posiadającą wymagane prawem uprawnienia. Do zadań Wykonawcy należy (w razie potrzeby) opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń zgodnie z przepisami.

2. Lokalizacja: woj. dolnośląskie,  miejscowość Rynarcice, Gmina Rudna.

III. Zamawiający: Gmina Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, Regon 390647558 - Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna.

IV. Termin realizacji zamówienia: w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena. 
VI. Warunki gwarancji: 36 miesięcy.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

UWAGA:

Zaleca się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę o złożenie oferty cenowej na udzielenie przedmiotowego zamówienia w pokoju nr 2 Zakładu Gospodarki Komunalnej                            i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, 59 – 305 Rudna, w terminie do dnia 10-06-2022r. do godz. 1500 Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ponadto do oferty winny być załączone:

- kosztorys ofertowy,

- zaparafowany projekt umowy ( zał. Nr 2)

- wykaz wykonania dwóch robót w zakresie budowy lub rekonstrukcji, renowacji studni głębinowych głębokich ponad 50 m w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania ( zał. Nr 3 ),

- informacji na temat posiadanych urządzeń służących do remontu studni ( zał. Nr 4)
- rodzaju stosowanych środków (wymagane atesty PZH ), ( zał. Nr 5)
- opisu technologii prac, zał. ( zał. Nr 6)
-  kserokopia zaświadczenia o działalności gospodarczej,

Osoba upoważniona do kontaktów: Rafał Jarosz - Kierownik Wydziału Wodociągów                        i Kanalizacji  – tel. 509 501 898 lub 076 746 70 94 w godz. 7.00 do 15.00.

z poważaniem

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rudnej

mgr Halina Zbroińska

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Gmina Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, Regon 390647558,                w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna,

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) |  |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| E - mail |  |
| Nr konta bankowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej |  |
| Nazwa banku |  |

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Renowacja i rekonstrukcja otworu studziennego nr P-7 na ujęciu wody w m. Rynarcice, gmina Rudna.”

Oferuję :

1)  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto ………………………,podatek VAT ………..…… brutto ……………………………..

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………

2) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:  do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które uwzględnia

wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

1.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, technologią wykonania robót, planowanymi warunkami prowadzenia przyszłych prac i miejscem realizacji robót.

2.Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi                        w zaproszeniu i w projekcie umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

7. Oświadczam, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 – art.111 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

9. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres: 36 miesięcy.

10. Termin płatności wynosi: 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Data, ………………………….. ……………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

UMOWA-projekt

zawarta w Rudnej w dniu ….........................r. pomiędzy

Gminą Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, Regon 390647558 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, zwany w umowie „ Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora Zakładu - Halinę Zbroińską

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Beaty Łukasiewicz,

a

….......................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

…................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Renowacja i rekonstrukcja otworu studziennego nr P-7 na ujęciu wody w m. Rynarcice, gmina Rudna.”, zwane dalej Przedmiotem Umowy, zgodnie z ofertą oraz obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną.

2. W/w przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, przy dołożeniu najwyższej staranności wynikającej z faktu zawodowego wykonywania przez Wykonawcę świadczeń tożsamych               z Przedmiotem Umowy.

4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę przy użyciu urządzeń stanowiących jego własność, bądź będących w jego posiadaniu na podstawie innego stosunku prawnego, i z jego materiałów.

5. Wykonawca zapewnia, że dostarczane materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych oraz wad prawnych w szczególności nie stanowią własności osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że wszelkie użyte przez niego materiały posiadają stosowne atesty                          i dopuszczenia wymagane przez odrębne przepisy prawa.

§ 2

1. Zamawiającego na miejscu wykonania przedmiotu umowy reprezentować będzie uprawniony przedstawiciel Zamawiającego – Rafał Jarosz.

2. Wykonawcę prac w w/w miejscu reprezentować będzie: ….........................................................

3. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i innymi okolicznościami mającymi, czy mogącymi mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy                   i oświadcza, że je akceptuje i nie będzie w przyszłości zgłaszał wobec Zamawiającego jakichkolwiek pretensji  i roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się niezależnie od zobowiązania o którym mowa w § 1,                                 w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 do:

a) zorganizowania, zagospodarowania i zlikwidowania zaplecza przedmiotu umowy;

b) uporządkowania terenu po zakończonych robotach;

c) używania do wykonania robót materiałów odpowiadających wymaganiom określonym                  w art.10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz .U. z 2021r, poz. 2351 ze zm).

d) na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego materiału;

e) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku                              z określonymi zdarzeniami losowymi, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia Zamawiającemu stosownej polisy najpóźniej w dniu podpisania tej umowy.

2. Wykonawca ponadto ma obowiązek:

a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót awaryjnych o których mowa w ust. 3, dodatkowych i zamiennych oraz o wszystkich przeszkodach w procesie realizacji inwestycji, w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia ich powstania, pod rygorem niemożności powoływania się na te okoliczności w późniejszym terminie.

3. W przypadku wystąpienia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia bądź poważnej szkody w mieniu Zamawiającego, Wykonawca w ramach wynagrodzenia                  o którym mowa w § 7, zobowiązany będzie wykonać prace, zmierzające do odwrócenia zaistniałego niebezpieczeństwa.

4. Wykonawca zobowiązuje się także, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 wykonać roboty konieczne, tj. roboty, które nie zostały ujęte w ofercie, a znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia przedstawionym w zapytaniu ofertowym lub są niezbędne do tego aby został osiągnięty cel umowy i wykonany przedmiot umowy kompleksowo i bez wad                      i usterek.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

Odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy i zapłaty wynagrodzenia, a także do wykonania czynności określonych w niniejszej umowie na zasadach w niej ustalonych.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację Przedmiotu Umowy w dniu …......................... i ukończyć  do dnia …..................................r.

2. Za dzień wykonania Przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru pod warunkiem dokonania odbioru bezusterkowego i bez wad, co każdorazowo zostanie zamieszczone w protokole o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy.                        W przypadku o którym mowa w § 6 ust. 4) umowy,  dniem wykonania przedmiotu umowy będzie dzień sporządzenia protokołu stwierdzającego usunięcie wad i usterek stwierdzonych w poprzednim protokole.

§ 6

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy bez usterek i bez wad.

2. Z czynności odbioru strony spiszą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru, a w szczególności dotyczące stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w Przedmiocie umowy, a także terminy wyznaczone na ich usunięcie.

3. W przypadku gdy podczas odbioru końcowego ujawnią się wady bądź usterki                              w przedmiocie umowy, Zamawiający może:

a) odmówić odbioru przedmiotu umowy wyznaczając odpowiedni termin do usunięcia wad lub usterek, albo

b) odebrać przedmiot umowy wyznaczając termin na usunięcie wad i usterek, zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych albo

c) odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, jeśli wady lub usterki okażą się istotne i nie dadzą się usunąć.

4. Jeżeli w wyniku odbioru okaże się, że Wykonawca wykonał przedmiot umowy wadliwie lub z usterkami a Zamawiający nie odstąpił od umowy, Zamawiający zamieści stosowną wzmiankę na ten temat w protokole, zachowując jednocześnie prawo do usunięcia w/w wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …............ zł netto. Wynagrodzenie o którym mowa                   w zdaniu poprzedzającym, zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT)                    w wysokości określonej odpowiednimi przepisami prawa z dnia wystawienia faktury. Łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto wynosi …............... zł (słownie: …................................................... złotych …....../100).

2. Fakturę należy wystawić na:

Nabywcę:

Gmina Rudna

Plac Zwycięstwa 15,

59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466,

Odbiorcę:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 5.

3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się miejscem lokalizacji zadania oraz oświadcza, że przedstawione w ust. 1 wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy uwzględnia wszystkie okoliczności mające wpływ na wysokość wynagrodzenia oraz że nie będzie domagać się podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4. Wykonawca oświadcza, że :

a)  jest czynnym podatnikiem podatku Vat posiadającym NIP i zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania, Zamawiający uiści Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto, bez podatku VAT wskazanego w fakturze, a Wykonawca niniejszym wyraża na to zgodę.

5. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nr NIP 692-22-57-466.

§ 8

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy:

1. Podstawę do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia stanowić będzie faktura VAT, która może być wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego jedynie na podstawie bezusterkowego i bez wad protokołu odbioru o którym mowa w § 6, podpisanego przez strony umowy.

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze........................................................................... prowadzonym  w  banku.......................................................................................................

3. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem związanym                  z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla którego bank utworzył rachunek VAT. Zmiana rachunku bankowego wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji tej umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U.                    z 2022 r. poz. 931 ze zm).

5.   Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej:

  - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP),

  - jest rachunkiem ujętym w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

6.  Zamawiający oświadcza, że w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych  w   ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty Wykazem, nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do żądania od  Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat, odszkodowań lub roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 kodeksu cywilnego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć wszelkie  wady i usterki w przedmiocie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W przypadku gdy natura stwierdzonych wad nie pozwala na ich usunięcie w terminie                 o którym mowa w ust. 2, Zamawiający  wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych usterek po zasięgnięciu stanowiska wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawiadomienia Wykonawcy o powstałych usterkach.

4. W przypadku stwierdzenia usterek bądź wad w przedmiocie umowy, po dokonaniu odbioru Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, wzywając go jednocześnie do ich usunięcia w terminie o którym mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

5. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez obie strony protokołu bezusterkowego i bez wad odbioru końcowego i ulega zawieszeniu na okres usuwania zgłoszonych Wykonawcy usterek.

6. Niezależnie od gwarancji zamawiający ma prawo do rękojmi za wady, okres trwania rękojmi kończy się po upływie 6 – miesięcy od zakończenia okresu gwarancji.

7. Wierzytelność z  tej umowy wykonawca może cedować na osoby trzecie tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i przypadkach określonych poniżej:

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek w tym także w okresie gwarancji i rękojmi                         w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym stosownie do postanowień niniejszej umowy, wady bądź usterki Wykonawca zobowiązany był usunąć,

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w szczególności w przypadku o którym mowa w § 3 ust.1 pkt c i w §  6 ust. 3 pkt c) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

d) za każdy dzień przestoju w realizacji Przedmiotu Umowy, przez co należy rozumieć sytuację, w której nie są realizowane żadne prace w Przedmiocie Umowy – w wysokości 100,00 zł.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo pisemnie wezwać Zamawiającego do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z k.c.

4. Niezależnie od przewidzianej postanowieniami powyższymi odpowiedzialności Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastępczego wykonania części bądź całości prac objętych niniejszą umową przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy,                 a Wykonawca wyraża na to zgodę.

5. Zamawiający zastrzega sobie także prawo potrącenia należnych mu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury wystawionej Zamawiającemu bądź innej wierzytelności Wykonawcy.

6. Zamawiający może na każdym etapie realizacji robót, ograniczyć ich zakres. W takim wypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu z tytułu tego ograniczenia wykonawcy nie będzie przysługiwało jakikolwiek odszkodowanie lub kara.

§ 11

1. Ochrona danych osobych Wykonawcy, których administratorem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odbywać się będzie w sposób opisany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr ... do niniejszej umowy.

2. Zakład informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. Odbiorcy przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania.

3. Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych (pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące.

3. Sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:

Załącznik nr ….. do umowy

Klauzula informacyjna

dot. umowy z dnia …......................R.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ,informujemy że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76 746 70 84.

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.6 pkt.1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

- Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- sprostowania (poprawienia) danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- dostępu do danych (w tym kopii tych danych),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

- W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

- usunięcia danych,

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

- Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości złożenia oferty

Załącznik nr 3

................................................... .............................................

PIECZĄTKA WYKONAWCY, MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WYKAZ ROBÓT

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU

SKŁADANIA OFERT

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót. | Wartość wykonanych robót brutto. | Daty i miejsce wykonania | Odbiorca. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4

……………………………………………………………………………….

PIECZĄTKA WYKONAWCY, MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Wykaz posiadanych urządzeń służących do renowacji, rekonstrukcji studni

| Lp. | Urządzenia |
| --- | --- |

Załącznik nr 5

……………………………………………………………………………….

PIECZĄTKA WYKONAWCY, MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Informacja dot. rodzaju  stosowanych środków

| Lp. | Rodzaju stosowanych środków | Atesty PZH |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 6

……………………………………………………………………………….

PIECZĄTKA WYKONAWCY MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Opis  technologii prac

………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….