Załącznik nr 3

U M O W A Nr ../2017

zawarta w dniu ………….2017 r. w Krasnymstawie pomiędzy Powiatem Krasnostawskim 
z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3 , 22-300 Krasnystaw,  NIP 564-16-88-352, reprezentowanym przez:

1)	………………………..……………... – ……………………………….

2)	Aneta Mróz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II

w Krasnymstawie, Pełnomocnik

zwanym dalej Zamawiającym, a

.....................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.........................

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 w/w ustawy.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Przebudowa kotłowni gazowej w DPS w Krasnymstawie wraz z instalacja gazową.

Szczegółowy zakres robót określa Projekt Budowlany, STWiORB, przedmiar robót (pomocniczo) i oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie ……. dni,  od daty   podpisania umowy, to jest do dnia ........2017 r.

§ 3

Przekroczenie przez Wykonawcę wyżej ustalonego terminu Zamawiający będzie uważał 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i z tego tytułu zostaną naliczone kary umowne.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz niezbędną do wykonania zadania dokumentację techniczną w dniu podpisania umowy.

§ 5

1.	Umowy Wykonawcy z podwykonawcami i podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.	Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

4.	Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Nie dostarczenie Zamawiającemu kopii umowy w wyznaczonym terminie pociąga za sobą skutki takie jakby nie została ona zawarta.

5.	Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

6.	W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1)	zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego  wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2)	dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców

(dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu),

3)	oświadczenia podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku 
do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa,

4)	protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę 
i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.

7.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8.	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

11.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

1)	nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)	złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.	Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

15.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawców gwarancji, o której mowa w § 14 udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

16.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę w przypadku:

1)	zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,

2)	zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

3)	nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 ustawy Kodeks cywilny.

17.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o którym mowa w treści ust. 8, lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy

§ 6

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: montaż urządzeń, rurociągów, zaworów, czujników, filtrów w instalacjach wodnych i gazowych,  montaż instalacji odprowadzania spalin,  czynności sprawdzenia 
i uruchomienia kotłowni,  przebudowa instalacji gazowej wraz ze sprawdzeniem szczelności.

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy 
lub podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w. w. czynności.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w łącznej kwocie ..........zł brutto ( z pod. VAT) ( słownie :.......... zł). Kwota netto zamówienia wynosi .........zł. Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT określona została przez Wykonawcę, który ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku  zastosowania stawki niezgodnej z przepisami ustawy o VAT.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu nastąpi jednorazowo na podstawie  faktury VAT, która może zostać wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu czynności odbiorowych i odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję odbioru robót powołaną przez Zamawiającego, co Zamawiający uczyni po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy                     o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

- Z czynności komisji, o  której wyżej mowa zostanie sporządzony protokół końcowy robót, przy czym za zakończenie czynności związanych z odbiorem uważa się podpisanie tegoż protokołu przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

- Ustala się termin płatności : 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek wskazany przez  wykonawcę, po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Zaliczki na wykonanie przedmiotu robót nie będą udzielane.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wiążące dla Zamawiającego, jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie                                 z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

§ 8

1. Funkcję Kierownika budowy powierza się: .............................................................................

2. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego powierza się: …………………………………..

§ 9

- Zakończenie wszystkich robót i gotowość do  odbioru końcowego kierownik budowy  zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający powołuje komisję końcowego odbioru robót w ciągu 7 dni od daty wpływu zawiadomienia i rozpoczyna czynności odbioru.

- W dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dokumenty:

a) protokół odbioru elementu podpisany przez kierownika budowy. 
b)      atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia.

c)  oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym,.

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów lub oświadczeń będzie równoznaczny z nie przystąpieniem Zamawiającego do odbioru końcowego.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że pokryje wszelkie szkody wynikłe podczas wykonywania niniejszej umowy.

§ 11

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad, Zamawiający ma prawo do:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru do czasu usunięcia wad.

  - jeżeli wady uniemożliwiają  lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpienie od umowy lub może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w tej dacie wad.

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w sposób następujący:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a naliczone kary będą potrącane z faktury końcowej.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad, a naliczone kary będą potrącone z faktury końcowej.

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Za odstąpienie od umowy uważa się nie przystąpienie do robót przez okres 14-tu dni od dnia przekazania terenu robót lub przerwanie ich na okres dłuższy niż 14 dni.

    - w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

    - w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

    - w wysokości1,0% wynagrodzenia umownego w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

    - w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w przekazaniu terenu robót – w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 14

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całej umowy lub części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części                w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego  sporządzi protokół inwentaryzacji  robót na dzień odstąpienia, oraz:

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - zgłosi do odbioru wykonane roboty stanowiące zakończony element, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada,

  - sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający.

§ 15

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji w liczbie ….. miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Gwarancja na zamontowane wyroby i urządzenia zostanie udzielona zgodnie 
z deklaracją producenta tych urządzeń i wyrobów.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA