WZÓR UMOWY NR ..............

zawarta w dniu ................. 2019 r. w  Gnieźnie,  pomiędzy:

GMINĄ MIASTO GNIEZNO - ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W GNIEŹNIE, mającym siedzibę 
w Gnieźnie  przy ul.  JANA III SOBIESKIEGO 16, o numerze NIP: 7842496933, REGON: 363439520,

reprezentowanym przez :

Małgorzatę Kania – Kierownika Jednostki, działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………... z siedzibą w .....................................................................................................

reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………………….

1……………………………………………………..

2……………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi także łącznie „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”.

§1

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania  pn.: „Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu Jeziora Jelonek” (dalej: „Przedmiot Umowy”).

- Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno–użytkowym oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia i kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się utrzymywać je przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do fachowego i dokładnego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze zleceniem i wskazówkami Zamawiającego oraz z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, a także z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej.

§2

- Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski zgonie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego.

- Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy pełniącego nadzór autorski wynika z przepisów Prawa Budowlanego oraz związanych z nim przepisów wykonawczych.

- W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

- kontrolowanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji prac z projektem wykonawczym,

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych lub równoważnych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru w terminie 5 dni roboczych. Powyższe winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

- udział w komisjach i naradach technicznych - w miarę potrzeb, na wezwanie pisemne lub telefoniczne Zamawiającego oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji.

- Prace autora projektu polegające na korygowaniu usterek dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie będą traktowanie jako płatne w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.

- Nadzór autorski pełniony będzie w imieniu Wykonawcy w poszczególnych branżach objętych Przedmiotem Umowy.

- Nadzór autorski pełniony będzie w czasie pobytów projektanta nadzorującego na budowie lub innym miejscu związanym z realizacją budowy i nadzorem, które mogą nastąpić na telefoniczne lub pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Należy przyjąć  5-krotny przyjazd do Gniezna 3 projektantów jednocześnie.

- W wyjątkowych wypadkach oddelegowane mogą zostać w zastępstwie inne osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy i osoby sprawującej nadzór w danej branży, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

- Okres trwania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

- Nadzór autorski pełniony jest nieodpłatnie, a jego koszt wliczony jest w cenę dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

§3

  - Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy (licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). W powyższym okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i usuwania usterek przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od skutecznego powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej, lub fax, lub email. W przypadku niedochowania tego terminu oraz w przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw zgodnych ze sztuką budowlaną innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to również utraty uprawnień wynikających z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rękojmi.

  - Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i przenosi na Zamawiającego przysługujące mu w stosunku do dokumentacji projektowej i wszystkich jej części, wykonanych w ramach niniejszej umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji określonych w art. 50 ww. ustawy:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania (kopiowania) dokumentacji projektowej - wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką i w dowolnym materiale egzemplarzy produktów wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej;

    - w zakresie rozpowszechniania produktów wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej tj. publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie oryginału lub kopii tej dokumentacji (zarówno wszystkich jego elementów, jak i każdego z osobna) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

    - modyfikowanie dokumentacji projektowej;

    - prezentacja dokumentacji projektowej oraz produktów wykonanych na ich podstawie w środkach masowego przekazu;

    - wykorzystanie dokumentacji projektowej, a także produktów wykonanych na jej podstawie we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych i swobodne korzystanie z tej dokumentacji oraz produktów wykonanych na ich podstawie w celu prowadzenia reklamy i promocji;

    - wykonywania zależnych praw autorskich, tj. dowolnego rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej;

    - wykorzystania dla celów przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym zamieszczenie dokumentacji projektowej w Biuletynie Informacji Publicznej, w celu przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ww. ustawą.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszej umowie, na wszystkich wymienionych tam polach eksploatacji, jest zawarte w wynagrodzeniu, które otrzyma Wykonawca zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

  - W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji dokumentacji projektowej, o pola nie wymienione w niniejszej Umowie, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia praw majątkowych na nie wymienione w niniejszej Umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji projektów na nie wymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia przysługujących majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach niniejszej umowy w zakresie określonym niniejszą umową na jakikolwiek inny podmiot.

  - W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez jakąkolwiek osobę trzecią z uzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw przysługujących tej osobie w stosunku do dokumentacji projektowej bądź którejkolwiek z jej części, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia  od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

  - W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez jakiekolwiek osoby trzecie roszczeń wynikających z wszelkich powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie.

  - Wykonawca wyraża zgodę na modyfikację wykonanej przez siebie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez inne jednostki projektowe.

  - Przejście ww. praw autorskich na Zamawiającego następuje z dniem przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy i podpisania przez Strony protokołu odbioru bez żadnych zastrzeżeń.

  - W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, przed upływem terminów wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową na etapie w jakim jest sporządzona wraz z wszystkimi prawami autorskimi i oświadczeniami wynikającymi z zapisów umowy.

  - Wykonawca wyraża zgodę na zamieszczenie dowolnego elementu dokumentacji projektowej na stronach internetowych Zamawiającego, w celu przeprowadzenia procedur przetargowych.

§4

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest ponadto do:

  - wykonanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu,

  - udział w trzech spotkaniach konsultacyjnych,

  - wykonania wielobranżowego projektu budowlanego ze szczegółowością projektu wykonawczego,

  - pozyskania  własnym staraniem i kosztem mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 dla obszaru zaznaczonego w załączniku nr 1 do pfu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, poświadczonej przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz pozyskanie aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, dostarczenie aktualnych wypisów z rejestru gruntów wszystkich działek wchodzących w zakres opracowania dokumentacji projektowej, poświadczonych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,

  - przeprowadzenia minimum pięciu wizji lokalnych w terenie objętym Przedmiotem Umowy, które zostaną potwierdzona przez wytypowanego przedstawiciela Zamawiającego,

  - Wykonania na własny koszt badań geologicznych i geotechnicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

  - wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem,

  - wykonanie projektu budowlanego ze szczegółowością projektu wykonawczego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno użytkowym,

  - uzyskania kompletnej dokumentacji, a w szczególności wszelkich opinii i uzgodnień  wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę,

  - sporządzenie oraz złożenie do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, oraz uzupełnienia wszelkich ewentualnych braków ww. wniosku wskazanych przez ten organ,

  - niezwłocznego udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania Zamawiającego co do treści dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych,

  - nieodpłatnego uzupełniania braków i poprawy błędów dokumentacji projektowo – kosztorysowej wskazanej w §1 ust. 3 Umowy, ujawnionych w okresie 3 lat od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. W przypadku nie dochowania ww. terminu Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej, przy czym wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę,

  - nieodpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez okres 3 lat od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

  - nieodpłatnego archiwizowania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, oraz wszelkiej dokumentacji pomocniczej przez okres 3 lat, licząc od dnia od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu Umowy, w celu jego powielania  na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego  wykonania  robót  budowlanych w oparciu o Przedmiot Umowy,

  - pełnienia  nadzoru  autorskiego  w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  § 6 ust. 1. niniejszej Umowy.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru nad realizacją zamówienia, objętego niniejszą umową.

- Dokonanie odbioru w ciągu 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego i po potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego, zakończenie prac objętych odbiorem.

§6

- Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2020 r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

  - Projekt koncepcyjny w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………

  - Projektu budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno użytkowym, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę do dnia 30 czerwca 2020 roku.

- Wykonawca mając na uwadze termin określony w ust. 1 powyżej zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, Zamawiający (niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień – w tym w szczególności z tytułu kar umownych) może wyznaczyć termin usunięcia wad i usterek, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może wyznaczyć kolejny termin lub przyjąć przedmiot umowy z wadami. W wypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej przedmiotu umowy lub usunąć wady we własnym zakresie (także za pomocą podmiotów trzecich) na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Po usunięciu wad i usterek przez Wykonawcę, postanowienia ust. od 2 do 4 stosuje się odpowiednio.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych.

- Zamawiający ma obowiązek dokonania wstępnej weryfikacji dokumentacji, o której mowa wyżej, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia ww. dokumentów. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i przekazać Zamawiającemu poprawioną dokumentację w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń.

§ 7

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich zmian do projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz do przedkładania zmian umowy, o której mowa w ust. 4.

  - Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany wynosi 14 dni. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

§8

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………………….). Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Należność za wykonane prace regulowana będzie dwiema fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, zgodnie z poniższymi ustaleniami:

- Wykonawca może wystawić fakturę częściową za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w §1 ust.3 w wysokości 35% wynagrodzenia, po zaakceptowaniu w drodze protokołu odbioru częściowego zatwierdzonego przez odpowiedniego przedstawiciela Zamawiającego projektu koncepcyjnego do dalszego opracowania projektowo – kosztorysowego, po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu, badań geologicznych i geotechnicznych oraz mapy zasadniczej do celów projektowych;

- Wykonawca może wystawić fakturę częściową za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w §1 ust.3 w wysokości 50% wynagrodzenia po przyjęciu przez odpowiedniego przedstawiciela Zamawiającego projektu budowlanego ze szczegółowością projektu wykonawczego oraz złożeniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku o udzieleniu pozwolenia na budowę na zakres objęty Projektem Budowlanym;

- Wykonawca może wystawić fakturę końcową za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w §1 ust.3 w wysokości 15 % wynagrodzenia po przyjęciu przez odpowiedniego przedstawiciela Zamawiającego projektu wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawę wystawienia faktury  stanowi każdorazowo protokół odbioru, podpisany przez Strony Umowy bez zastrzeżeń, potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej określonej w §1 ust.3 Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika inflacji.

- Wszystkie faktury powinny zawierać w polu „nabywca” następującą treść:

Nabywca: Miasto Gniezno, 62–200 Gniezno, ul. Lecha 6, NIP: 7842501367;

Odbiorca: Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, 62–200 Gniezno, ul. Jana III Sobieskiego 16.

- Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w
rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu
umowy jest kontem firmowym do którego prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku zmiany numeru konta firmowego, wykonawca zobowiązuje się
do pisemnego poinformowania zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany
nr konta z jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony nr konta jest kontem
firmowym, do którego jest prowadzony rachunek VAT.

§7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na pierwsze wezwanie, kary umowne z następujących tytułów:

  - w przypadku nieterminowego wykonania któregokolwiek z zadań określonych w § 1 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nie udzielenia odpowiedzi lub nie usunięcia wad i braków dokumentacji  projektowo – kosztorysowej, o których mowa w §1 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 100,00 zł brutto,  za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku wykonywania nadzoru autorskiego z naruszeniem postanowień niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każde udokumentowane zdarzenie,

  - w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy bez winy Zamawiającego, lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacjach, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

- Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być dochodzone kumulatywnie.

§9

- Przedstawicielem Zamawiającego, koordynującym prawidłowość realizacji postanowień niniejszej Umowy jest ……………… – ………………. ………………., tel. (61) ……………….., e-mail ……………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym za realizację przedmiotu niniejszej Umowy jest …………………….. , tel. ……………………….., e-mail …………………...

§10

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczył:

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) – jeśli dotyczy.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowego do celów rozliczeniowych do niniejszej umowy.

  - Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania umowy uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej  izby samorządu zawodowego dla zespołu projektowego wykazanego przez wykonawcę w ofercie na etapie zamówienia publicznego.

  - W przypadku wygaśnięcia uprawnień, bądź upływu terminu ważności przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego o których mowa wyżej w pkt. 3, Wykonawca niezwłocznie przedłoży aktualne dokumenty.

  - Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną równą co najmniej cenie złożonej oferty.

  - W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy 
od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca przedłoży niezwłocznie nową, opłaconą polisę w sposób zapewniający ciągłość zarówno zakresu, jak i okresu ubezpieczenia.

§11

## Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli wystąpi którakolwiek ze wskazanych poniżej przesłanek:

      - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – rozwiązanie  umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia ustalonego proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy.

      - Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny z programem funkcjonalno-użytkowym, sztuką budowlaną lub wskazówkami lub zaleceniami Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu.

      - Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 7 umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

      - Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe lub likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy.

      - Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z umową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 14 dniowego terminu.

      - Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania.

§12

Dopuszcza się dokonanie zmian w treści niniejszej umowy, w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian:

            - Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunków płatności, w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia winny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o ilość dni tego opóźnienia;

- wystąpienia okoliczności siły wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, o ilość dni, w których Wykonawca nie miał faktycznych możliwości wykonywania przedmiotu umowy

- zmiany przepisów prawa dotyczących bezpośrednio przedmiotu zamówienia, tj. wymogów jakie musi spełniać dokumentacja techniczna, o czas niezbędny na wprowadzenie stosownych zmian.

            - Zmiana przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w siwz oraz ich przeprowadzenie nie będzie wpływało na umniejszenie punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert na etapie postępowania przetargowego.

            - Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

            - Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze zmianą wysokości umownego wynagrodzenia.

            - Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

            - Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności .

            - Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie protokołu konieczności, w drodze aneksu.

            - Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 do 1e ustawy Pzp.

§13

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez żadnych konsekwencji, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w razie naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień Umowy.

- W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty jedynie części wynagrodzenia, ustalonego proporcjonalnie do stopnia wykonania Umowy, na podstawie protokołu podpisanego przez Strony, w którym wymienione zostaną faktycznie wykonane prace z określeniem stopnia ich wykonania.

§14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz załączników stanowiących integralną część Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.2018 r. poz. 1202 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2018 2019 r. poz. 1025 1145 ze zm.).

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego celem ich wykorzystania przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu Umowy powyższa dokumentacja i dane, wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi  w tym celu przez samego Wykonawcę, powinna zostać w całości niezwłocznie wydana Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach adresu wskazanego na wstępie niniejszej Umowy w okresie jej obowiązywania jak również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia określonego w niniejszym ustępie.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej Umowy będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1    Harmonogram rzeczowo – finansowy do celów rozliczeniowych

2. Załącznik nr 2   	Kserokopia polisy ubezpieczeniowej

3. Załącznik nr 3     Program funkcjonalno-użytkowy