Załącznik nr 3 do SWZ

**UMOWA NR ......./2023 - wzór**

W dniu ............ 2023 r. w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy:

1. **Spółką ŚRODA XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (adres siedziby: ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska), wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000389873, NIP 7861694083, kapitał zakładowy: 12 781 000,00 zł

reprezentowaną przez:

Joannę Marusik – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a .........................................,

reprezentowanym przez:

 ......................................... – .................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

**W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:**

***„*****Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Środa Wielkopolska” CZEŚĆ ………..**

i wyborem oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

**Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Środa Wielkopolska. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pod pojęciem dostawa należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, jego instalacja w miejscu wskazanym przez użytkownika wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia użytkownika.
2. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ:
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia (OPZ);
4. Bilans energii wraz z opinią dotyczącą planowanego efektu ekologicznego zadania objętego wnioskiem do WFOŚiGW w Poznaniu

**§2**

**Termin realizacji umowy**

Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dniod dnia podpisania umowy.

**§3**

**Wykonawca i Podwykonawcy**

1. Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

**§4**

**Wynagrodzenie, warunki płatności**

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe** w wysokości netto …..…………………………………………zł, słownie:..................................................................................................................... + podatek od towarów i usług ............. % ...................................................................................................................zł.

**Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi** ……………….………..……………zł, słownie: …………………………………………………………………………………………..

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu Umowy oraz z warunkami realizacji umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Rozliczenie końcowe przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.
5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru. Faktura końcowa, pod warunkiem jej prawidłowego wystawienia, płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przy czym Strony ustalają, że za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wszelkie zobowiązania finansowe w odniesieniu do każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców zostały uregulowane.
7. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………
8. Faktura winna być wystawiona na: …..
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (Split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).
10. Dopuszcza się możliwość dokonania cesji wierzytelności Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia określonego w ust. 1 na osoby trzecie, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

**§5**

**Obowiązki Wykonawcy**

* + 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług w zakres, których wchodzi wykonanie przedmiotu umowy.
		2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
		3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z zakresem prac oraz warunkami technicznym i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
		4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace stanowiące przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz należytą starannością.
		5. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy, dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
		6. Prace stanowiące przedmiot umowy mogą być prowadzone 7 dni w tygodniu w godzinach i dniach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wraz z Wykonawcą ustalą harmonogram prac w poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie z założeniami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
		7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
		8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez osoby realizujące przedmiot umowy przepisów ppoż. i zasad bhp.
		9. Wykonawca zapewni narzędzia oraz wszystkie niezbędne materiały i narzędzia pomocnicze konieczne do realizacji prac stanowiących przedmiot umowy.
		10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładunku oraz składowania na swój koszt wszystkich materiałów i wyrobów niezbędnych dla wykonania prac stanowiących przedmiot umowy zgodnie z instrukcją producenta, jak również do zabrania i utylizacji wszystkich demontowanych elementów i materiałów.
		11. W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren, na którym będą one wykonywane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie sukcesywnie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
		12. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren nimi objęty i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór prac.
		13. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia instalacji, urządzeń, wszelkich przedmiotów znajdujących się w budynkach, w których będą prowadzone prace stanowiące przedmiot umowy lub w ich okolicach, a także samych budynków - do ich naprawienia i doprowadzenia na własny koszt do stanu poprzedniego, także, jeśli szkoda wynikła z nienależytego wykonania zabezpieczenia prac stanowiących przedmiot umowy.
		14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po zakończeniu prac stanowiących przedmiot umowy wszelkich atestów na wbudowane materiały i wyroby, protokołów prób i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
		15. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do miejsc, w których będą prowadzone prace stanowiące przedmiot umowy, w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne wykonanie tych prac.
		16. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 1.000.000,00 zł, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia.
		17. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
		18. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
		19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy

**§6**

**Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

* 1. dokonanie odbioru wykonanych prac;
	2. regulowanie płatności wynikających z faktury wystawionych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie;
	3. współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie Przedmiotu Umowy.

**§7**

**Odbiór przedmiotu zamówienia**

1. Strony przewidują odbiór końcowy obejmujący wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia.
2. Za termin wykonania umowy rozumie się datę zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru bez stwierdzenia wad istotnych, przez które w umowie rozumie się wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin do usunięcia wad. Za termin wykonania umowy rozumie się wówczas datę zgłoszenia gotowości do odbioru po usunięciu wad istotnych. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca zawiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) Zamawiającego o gotowości do odbioru prac stanowiących przedmiot umowy, co najmniej jeden dzień przed terminem odbioru.
5. Podczas odbioru końcowego stosowane będą następujące zasady:
	1. jeżeli zamawiający stwierdzi wady istotne nie dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia;
	2. jeżeli zamawiający stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu zamówienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 1
	lit b) umowy;
	3. jeżeli wady istotne nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1) terminem wykonania zamówienia przez wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad istotnych.
7. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

**§8**

**Gwarancja jakości i rękojmia za wady**

* + - 1. **Wykonawca udziela gwarancji na:**
	1. **moduły fotowoltaiczne – okres wynosi 15 lat;**
	2. **falownik – okres wynosi 12 lat;**
	3. **na pozostałe elementy oraz na wykonane prace – okres wynosi ….. lat.**
		+ 1. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac.
			2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad z zachowaniem technologicznych wymogów oraz do dokonywania obowiązkowo 1 raz w roku przeglądu gwarancyjnego. Ponadto, Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest dokonać, po upływie roku od zrealizowania przedmiotu zamówienia, weryfikacji spełnionego efektu ekologicznego.
			3. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż:
			Terminy napraw:
* czas reakcji: nie może być dłuższy niż 2 godziny (przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia usuwania zgłoszonej awarii),
* czas naprawy: 12 godzin (rozumiany jako okres od zgłoszenia awarii / usterki do
przywrócenia ciągłości działania instalacji) od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	+ - 1. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający
			zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, wzywając go do
			usunięcia usterek lub wad.
			2. Okres gwarancji ulegnie nieodpłatnie przedłużeniu odpowiednio:

1) w przypadku naprawy – o okres wykonywania naprawy,

2) w przypadku dokonania wymiany – o okres równy okresowi gwarancji wskazanemu w ofercie.

* + - 1. Trzecia awaria tego samego elementu/podzespołu urządzenia w okresie gwarancyjnym uprawnia Zamawiającego do żądania bezpłatnej wymiany przez Wykonawcę tego elementu/podzespołu urządzenia na nowe.
			2. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady lub usterki, Zamawiającemu przysługuje prawo -
			naliczając kary umowne - usunięcia wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
			upoważnienia Sądu (umowne prawo wykonania zastępczego); ma przy tym prawo potrącić
			kwotę naliczonych kar oraz kosztów wykonania zastępczego z należnego Wykonawcy
			wynagrodzenia.
			3. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających
			z przepisów art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone
			w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały **równy jest okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1 pkt c).**
			4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy
			w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
			5. Wada fizyczna polega na niezgodności przedmiotu umowy z umową. W szczególności przedmiot umowy jest niezgodny z umową, jeżeli:
		1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
		2. nie ma właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
		3. nie nadaje się do celu, o którym zamawiający poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy,
		a wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
		4. została zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym,
		5. przedmiot umowy ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania
		i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez wykonawcę lub osobę trzecią, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez zamawiającego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
			1. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
			2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, 3 lub 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
			3. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 Kodeksu Cywilnego.

**§9**

**Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2. **Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne**:
	* 1. za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,3 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonego za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego w § 2,
		2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,03 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonego za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego przez zamawiającego na usunięcie wad,
		3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub z tytułu nieuzasadnionego winą Zamawiającego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto,
		4. za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
	1. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
5. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30% ustalonego w §4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.

**§10**

**Odstąpienie od umowy**

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
	1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
3. zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,
4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
5. Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
6. Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,
7. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 7 dni,
8. w innych przypadkach przewidzianych w umowie.
	1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
9. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru.
10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 3 dni od dnia pozyskania przez stronę Umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
11. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
12. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,
13. w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie
z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży Wykonawcę karę umowną zgodnie z § 9 ust.1 pkt. 1 lit. d),
14. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy doszło do odstąpienia od umowy,
15. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
16. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających,
17. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu realizacji prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
18. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

**§11**

**Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania istotnych zmian w treści niniejszej Umowy, w następujących okolicznościach:
	1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres
	trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie pierwotnego terminu
	wykonania przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
		1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
		zakończenia prac będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy czy dokumentacji lub konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji - w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
		2. gdy wystąpią niekorzystne warunki zewnętrzne, w szczególności warunki
		atmosferyczne lub hydrologiczne uniemożliwiające prawidłowe lub terminowe
		wykonanie prac, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
		następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
		3. gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
		4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
		5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
		6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
		uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
		7. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnie od innych obowiązków umownych z tym związanych, Wykonawca który wskutek tego nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie swoich zobowiązań oraz przedkładając dokumenty wykazujące, że zaistniała siła wyższa uniemożliwia czy też utrudnia wykonanie Umowy.
	2. Strony mogą zmienić umowę w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
3. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
4. konieczności realizacji prac wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych za nieistotne jako odstępstwo od tej dokumentacji;
5. wystąpienia warunków obiektu, którego dotyczy realizacja przedmiotu umowy, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
6. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
8. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami. W przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnie od innych obowiązków umownych z tym związanych Wykonawca który w skutek tego nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie swoich zobowiązań oraz przedkładając dokumenty wykazujące, że zaistniała siła wyższa uniemożliwia czy tez utrudnia wykonanie Umowy.
9. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zaistnienia innych przesłanek, o których mowa w art. 455 Prawo zamówień publicznych.
10. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
11. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

**§ 12**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
w szczególności przepisy ustaw: Kodeks Cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszystkie spory wynikające z zawarcia lub wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

 ***ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA***